PROPOSAL PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

JUDUL PROGRAM

KUNCI PINTU OTOMATIS BERBASIS VOICE RECOGNITION

BIDANG KEGIATAN:

PKM KARSA CIPTA

Diusulkan Oleh:

Eka Listiana			( 4611413035/ 2013)

Lucky Gagah Vedayoko	( 4611413037/ 2013)

Rizky Rovi Aji		( 4611413000/ 2013)

Ukhti Ikhsani Larasati		( 4611413010/ 2013)

Wandha Budi Trihanto	( 4611412000/ 2012)

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SEMARANG

2015

PENGESAHAN PKM-KARSA CIPTA

- Judul Kegiatan				: Kunci Pintu Otomatis Berbasis Voice Recognizer

- Bidang Kegiatan				: PKM-KC

- Ketua Pelaksana Kegiatan

- Nama Lengkap			: Eka Listiana

- NIM					: 4611413035

- Jurusan				: Ilmu Komputer

- Universitas/Institut/Politeknik	: Universitas Negeri Semarang

- Alamat Rumah dan No Tel./ HP	: RT.03 RW. 01, Sokopuluhan, Pucakwangi, Pati, 081919891874

- Alamat email				: ekalisti@students.unnes.ac.id

- Anggota Pelaksana Kegiatan/ Penulis	: 4 orang

- Dosen Pendamping

  - Nama Lengkap dan Gelar		:

  - NIDN					:

  - Alamat Rumah dan No Tel./ HP	:

- Biaya Kegiatan Total

  - Dikti					: Rp

  - Sumber lain (sebutkan . . .)		: -

- Jangka Waktu Pelaksanaan		: 5 bulan

Semarang, ..... Juni 2015

Menyetujui

Ketua Jurusan Ilmu Komputer			Ketua Pelaksana Kegiatan

(Endang Sugihari, S.Si., M.Kom)			( Eka Listiana)

NIP. 197401071999032001				NIM. 4611413035

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan		Dosen Pendamping

( ...............................)					( ...............................)

NIP. 							NIP.

DAFTAR ISI

| HALAMAN SAMPUL ..................................................................................... | 1 |
| --- | --- |
| HALAMAN PENGESAHAN............................................................................ |  |
| DAFTAR ISI...................................................................................................... |  |
| RINGKASAN.................................................................................................... |  |
| BAB I. PENDAHULUAN |  |
| - Latar Belakang Masalah .......................................................................... |  |
| - Rumusan Masalah ................................................................................... - Tujuan ...................................................................................................... - Luaran yang Diharapkan ......................................................................... - Manfaat .................................................................................................... |  |
| BAB II. TINJAUAN PUSTAKA ...................................................................... |  |
| BAB III. METODE PELAKSANAAN ............................................................ |  |
| BAB IV. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN |  |
| 4.1 Anggaran Biaya ....................................................................................... 4.2 Jadwal Kegiatan ...................................................................................... |  |
| DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ |  |
| LAMPIRAN |  |
| Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota ....................................................... Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan .................................................. Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Pelaksana dan Pembagian Tugas ....... Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana ............................................ Lampiran 5. Gambaran Teknologi yang Hendak Diterapkembangkan ......... |  |

RINGKASAN

Saat ini kasus-kasus pencurian yang terjadi dimasyarakat semakin merajalela. Hal ini terjadi karena pencuri mempunyai kesempatan atau kelengahan dari pemilik rumah. Pada zaman modern ini pencuri mempunyai banyak trik dalam hal membuka pintu. Padahal Pintu merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi manusia. Tidak jarang pintu berperan sebagai akses terhadap tempat atau barang yang bersifat privasi. Oleh karena itu kunci sebagai pengaman berperan penting dalam sistem keamananya.

Dengan maraknya tingkat kejahatan dan semakin canggihnya sistem dalam membobol atau merusak pintu, maka penulis harus melakukan terobosan-terobosan supaya rumah yang didiami akan nyaman dan aman dengan menciptakan pintu yang mempunyai sistem keamanannya lebih privasi pada ke pemilik rumah tersebut. Dengan menggunakan sensor pengolah suara kita tidak perlu repot-repot untuk mengunci pintu karena pintu akan secara otomatis terkunci. Pada sensor ini akan hanya merespon suarang orang tertentu. Untuk membukanya dengan berbicara sesuai password yang diinginkan oleh pengguna maka pintu akan terbuka. Apabila bukan suara pemilik rumah maka pintu tidak akan terbuka. Dengan hal ini maka keamanan dan keamanan hunian akan meningkat sehingga tingkat tindak kriminal akan dapat diminimalisir. Jadi pemilik rumah tidak perlu khawatir lupa mengunci pintu ketika kita sedang bepergian.

Dari permsalahan tersebut penulis akan menciptakan pintu otomatis berbasis Voive Recognition dengan menggunakan sensor suara. Dimana cara kerjanya nanti dalam sensor suara seperti ada rekaman suara dari si pemilik rumah. Dan suara yang tidak masuk dalam sensor tersebut maka tidak akan bisa membuka pintu. Maka dari itu dengan pintu tersebut akan membantu kenyamanan dan keamanan serta melindungi rumah dari pencuri.

BAB 1. PENDAHULUAN

  - Latar Belakang Masalah

Pada saat ini tingkat kriminal dari tahun ke tahun sangat meningkat secara drastis. Tindakan seperti ini terjadi karena ada kesempatan bagi pencuri atau kelalaian dari manusia itu sendiri. Salah satu contoh yang nyata yaitu sering lupa untuk mengunci pintu saat menjalankan aktivitas didalam rumah ataupun saat keluar rumah. Hal ini sangat memberikan kesempatan bagi seseorang untuk melakukan pencurian dan kelalaian kita inilah yang membuat pencuri leluasa melancarkan aksinya. Pada zaman modern ini pencuri mempunyai banyak trik dalam hal membuka pintu. Padahal Pintu merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi manusia. Tidak jarang pintu berperan sebagai akses terhadap tempat atau barang yang bersifat privasi. Oleh karena itu kunci sebagai pengaman berperan penting dalam sistem keamananya.

Dengan maraknya tingkat kejahatan dan semakin canggihnya sistem dalam membobol atau merusak pintu, maka penulis harus melakukan terobosan-terobosan supaya rumah yang didiami akan nyaman dan aman dengan menciptakan pintu yang mempunyai sistem keamanannya lebih privasi pada ke pemilik rumah tersebut.

Faktor-faktor yang membuat maraknya tindak kriminal pencurian adalahsebagai berikut:

- Kelalaian Pemilik Rumah

Ini merupakan factor utama tindak criminal pencurian. Misalnya pemilik rumah lupa mengunci pintu saat bepergian apalagi dalam waktu berhari-hari. Hal ini sangat memudahkan si pencuri untuk melancarkan aksinya.

- Kecerobohan Pemilik Rumah

Dalam faktor ini dapat dicontohkan apabila si pemilik rumah ingin menduplikat kunci pintu sedangkan orang yang menduplikat mempunyai niatan yang buruk, tanpa sepengetahuan si pemilik rumah membuat duplikat kunci yang lebih. Apabila pembuat kunci tersebut mengetahui rumahnya maka si pemilik rumah juga sama artinya memberi kesempatan pada eseorang tersebut.

- Tingkat ekonomi yang rendah

Hal ini akan membuat orang hilang akal sehatnya. Desakan ekonomi akan membuat seseorang menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.

- “Pencuri yang semakin cerdas”

Tentu saja pencuri sudah berpikir ulang dalam melancarkan aksinya. Mereka telah merencanakannya matang-matang agar rencana mereka berjalan dengan lancar. Walaupun kita sudah mengunci pintu, mereka masih bisa membobol pintu dengan cara konvensional seperti menggunakan kawat,obeng dan sebagainya.

Dengan berbagai macam faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, disini kita harus berpikir untuk lebih meningkatkan keamanan dengan menggunakan bantuan teknologi. Untuk mengatasi hal tersebut dibuatlah suatu teknologi kunci pintu otomatis dengan menggunakan voice recognizer agar orang-orang tidak bisa masuk rumah tanpa seizin si pemilik rumah dan yang bisa membuka pintu hanya seseorang yang mempunyai voice yang sesuai pada sensor yang telah digunakan. Dengan pintu otomatis ini harapan penulis adalah mampu melindungi rumah yang sedang ditinggalkan oleh pemilik rumah. Sedangkan pemilik rumah tanpa was-was meninggalkan rumah tersebut.

  - Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar elakang dan fokus kajian permasalahan diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu:

- Bagaimana cara membuat pintu otomatis dengan berbasis Voice Recognition agar bisa bermanfaat bagi masyarakat?

- Apa Keuntungan dan Kerugian menggunakan Pintu Otomatis Berbasis Voice Recognition?

  - Tujuan

Dari permasalahan yang dirumuskan diatas, penulisan program kreativitas mahasiswa ini bertujuan sebagai berikut:

- Mencari solusi akan permasalahan pencurian didalam rumah yang semakin banyak.

- Menciptakan design teknologi Pintu Otomatis Berbasis Voice Recognition untuk melindungi rumah dari para pencuri

- Mengurangi tindak pencurian di kalangan masyarakat

  - Luaran yang Diharapkan

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, luaran yang diharapkan dari penulisan program ini adalah sebagai berikut:

- Menemukan salah satu solusi untuk menghindari tindak kejahatan pencurian dengan menggunakan Pintu Otomatis Berbasis Voice Recognizer di kalangan masyarakat.

- Mendapatkan hak paten terhadap tekologi yang tercipta.

- Mampu mengembangkan dan menyebarluaskan program tersebut dikalangan masyarakat untuk membantu masyarakat dalam menghindari tindak kejahatan.

  - Manfaat

Manfaat yang dapat diambil dari pembuatan program ini adalah sebagai berikut:

- Dapat meningkatkan keamanan bagi pemilik rumah yang sedang beraktivitas baik  di dalam rumah maupun saat bepergian.

- Mempersempit kesempatan pencuri untuk melancarkan aksinya

- Mempermudah kita dalam mengunci pintu. Jadi kita tidak perlu membawa kunci keman-mana. Ketika tertutup, pintu akan secara otomatis terkunci. Hal ini akan membuang jauh-jauh pikiran was-was kita.

- Memberikan rasa aman keluarga kita.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Pintu merupakan sebuah bukaan pada dinding / bidang yang memudahkan sirkulasi antar ruang-ruang yang dilingkupi oleh dinding / bidang tersebut. Pintu biasanya ditemukan pada bangunan, misalnya rumah. Selain itu, pintu juga terdapat pada kendaraan, lemari, dan lain-lain. Kebanyakan pintu terbuat dari kayu dan selebihnya, dalam penggunaan yang terbatas terbuat dari aluminium, besi dan plastic PVC. Pintu kayu terdiri dari beberapa jenis. Yang paling umum adalah pintu yang terbuat dari kayu utuh. Selain itu juga terdapat pintu kayu jenis "Flush", yang didalamnya terdapat ruang hampa.( http://id.wikipedia.org/wiki/Pintu )

Sensor suara adalah sebuah alat yang mampu mengubah gelombang Sinusioda suara menjadi gelombang sinus energi listrik (Alternating Sinusioda Electric Current). Sensor suara berkerja berdasarkan besar/kecilnya kekuatan gelombang suara yang mengenai membran sensor yang menyebabkan bergeraknya membran sensor yang juga terdapat sebuah kumparan kecil di balik membran tadi naik & turun. Oleh karena kumparan tersebut sebenarnya adalah ibarat sebuah pisau berlubang-lubang, maka pada saat ia bergerak naik-turun, ia juga telah membuat gelombng magnet yang mengalir melewatinya terpotong-potong. Kecepatan gerak kumparan menentukan kuat-lemahnya gelombang listrik yang dihasilkannya. (http://id.wikipedia.org/wiki/Sensor_suara )

Voice recognition (speaker recognition) adalah suatu proses untuk mengenali seseorang dengan mengenali suara dari orang tersebut. Automatic speaker recognition adalah penggunaan sebuah mesin untuk mengenali seseorang dari sebuah frasa yang diucapkan. Sistem ini dapat berfungsi dalam dua buah mode yaitu mengenali seseorang yang khusus atau membuktikan identitas yang diklaim oleh seseorang. Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai pengolahan tulisan (speech processing) dan komponen dasar dari sistem automatic speaker recognition. [1]

Mikrokontroler adalah sebuah sistem komputer fungsional dalam sebuah chip. Di dalamnya terkandung sebuah inti prosesor, memori (sejumlah kecil RAM, memori program, atau keduanya), dan perlengkapan input output. Dengan kata lain, mikrokontroler adalah suatu alat elektronika digital yang mempunyai masukan dan keluaran serta kendali dengan program yang bisa ditulis dan dihapus dengan cara khusus, cara kerja mikrokontroler sebenarnya membaca dan menulis data.

Mikrokontroller Arduino berfungsi untuk menerima data dari modul EasyVR serta mengolah dan mengubah data yang akan diterjemahkan dan juga melakukan pencocokan pasword. Arduino UNO adalah board berbasis mikrokontroler pada ATmega328. Board ini memiliki 14 digital input / output pin (dimana 6 pin dapat digunakan sebagai output PWM), 6 input analog, 16 MHz osilator kristal, koneksi USB, jack listrik tombol reset. Pin-pin ini berisi semua yang diperlukan untuk mendukung mikrokontroler, hanya terhubung ke komputer dengan kabel USB atau sumber tegangan bisa didapat dari adaptor AC-DC atau baterai untuk menggunakannya. (Arduino, 2011)

BAB 3. METODE PELAKSANAAN

Untuk menyelesaikan program ini, penulis mempunyai beberapa tahap metode yang akan digunakan yaitu sebagai berikut:

Langkah pertama yaitu melakukan survey di beberapa tempat. Hal ini kita lakukan agar dapat memahami masalah-masalah yang dialami masyarakat pada umumnya kaitan dengan tindak kriminal pencurian. Setelah terkumpul semua data maka kita baru bisa menyimpulkan masalah-masalah yang dialami masyarakat pada umumnya

Langkah kedua yaitu melakukan pembekalan berupa pelatihan untuk membentuk team work yang solid dan profesional dalam pembuatan kunci pintu dengan kode PIN tersebut.

Adapun proses pelatihan tersebut berupa :

- Social Skills

Pembelajaran Social Skills ini bebentuk materi pelatihan motivasion training,komunikasi efektif, team bulding, organisasi dan manajemen. Tujuan pembelajaran ini yaitu untuk membentuk dan memupuk kemampuan untuk melakukan komunikasi yang efektif, memahami peran dan kerjasama dalam kelompok.

- Vocational Skills

Dalam pembelajaran vocational skill berbentuk pelatihan ketrampilan yang akan di laksanakan sebagai usaha kelompok melalui praktek.

Pada metode selanjutnya yaitu melakukan sebuah perancang dan dilanjutkan dengan pengujian. Pada metode perancangan mempunyai beberapa tahap yaitu perancangan sistem, perancangan dan pembuatan alat dan selanjutnya yaitu pengujian alat yang terakhir dilakukan evaluasi pada alat yang telah dibuat oleh penulis.

- Perancangan Sistem

Pada tahap perancangan sistem ini akan dimulai dalam pembuatan blok  diagram sistem. Untuk blok diagram sistemnya dapat dilihat pada Gambar 1.

- Perancangan dan pembuatan alat

- Pengujian alat.

- Evaluasi Alat

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

  - Anggaran Biaya

Anggaran biaya dalam pembuatan program berikut ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Anggaran Biaya Pembuatan Kunci Pintu Otomatis Berbasis Voice Recognition

| No. | Jenis Pengeluaran | Biaya (Rp) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Peralatan Penunjang: Pulsa HP, Pulsa Internet, Pelatihan Anggota, | Rp. 2. 355.000,00 |
| 2 | Barang Habis Pakai: Lem, Kabel 7 pin 10 m, Te Nol 20 m, solenoid door lock 12 V, Sumber Daya Alternatif (AKI 12V 5A), Pulsa Internet Sensor suara LM386, Mikrokontroler arduino Mega 2560 R3, , Servo HS-645MG HIGH TORQUE, LCD Prototype ukuran 4 X 16, Voice Recognition Module, Triplek 1 X 2 tb. 9cm, Sumber daya Utama Listrik (Charger 12V 5A), Solder, Obeng 1 set, Gergaji Stanley, dsb. | Rp. 4. 835.000,00 |
| 3 | Perjalanan: Transportasi saat pembelian peralatan, pencarian modul yang akan digunakan, dsb. | Rp. 1. 765.000,00 |
| 4 | Lain-lain: Administrasi, publikasi, seminar, laporan, konsumsi, dll. | Rp. 1. 778.000,00 |
| Jumlah |  | Rp. 10.733.000,00 |

  - Jadwal Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan selama 5 bulan dan berikut Jadwal kegiatan yang akan membantu dalam pembuatan kunci pintu otomatis berbasis Voice Recognition dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jadwal Kegiatan

| No | Kegiatan | BULAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I |  |  |  | II |  |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  | V |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Persiapan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Penyusunan Rancangan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Analisis dan Pengerjaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Uji Coba alat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pengujian hasil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Evaluasi kegiatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Penyusunan laporan akhir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DAFTAR PUSTAKA

[1] http://id.wikipedia.org/wiki/Pintu. Diakses pada tanggal 09 Juni 2015

[2] http://id.wikipedia.org/wiki/Sensor_suara. Diakses pada tanggal 08 Juni 2015

[3] Joseph P. Campbell, 2007, “Voice Recognition”, Proceeding ITB

[4] Arduino, 2011. Datasheet Arduino UNO. http://arduino.cc/en/Main/arduinoBoardUNO. Diakses tanggal 09 Juni 2015

[5]

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota

- Ketua Pelaksana

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Eka Listiana |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Teknik Informatika |
| 4 | NIM | 4611413035 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Pati, 5 Juli 1996 |
| 6 | Email | ekalisti@students.unnes.ac.id |
| 7 | Nomor Telepon/ HP | 081919891874 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SD N Soko Puluhan 02 | SMP N 1 Pucakwangi | MA Matholi’ul Huda |
| Jurusan | - | - | IPA |
| Tahun Masuk-Lulus | 2001-2007 | 2007-2010 | 2010-2013 |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan proposal PKM Karsa Cipta.

Semarang,     2015

Pengusul,

Tanda Tangan

(Eka Listiana)

- Anggota 1

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Lucky Gagah Vedayoko |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Laki-Laki |
| 3 | Program Studi | Teknik Informatika |
| 4 | NIM | 4611413037 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Rembang, 3 Mei 1995 |
| 6 | Email | Stevano.lucky@gmail.com |
| 7 | Nomor Telepon/ HP | 085642424824 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SD N Leteh 3 Rembang | SMP N 2 Rembang | SMA N 2 Rembang |
| Jurusan | - | - | IPA |
| Tahun Masuk-Lulus | 2001-2007 | 2007-2010 | 2010-2013 |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan proposal PKM Karsa Cipta.

Semarang,     2015

Pengusul,

Tanda Tangan

(Lucky Gagah Vedayoko)

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan

Lampiran 3. Susunan Organisasi Ketua Pelaksana

Lampiran 4.  Surat Pernyataan Ketua Pelaksana

Lampiran 5.  Gambaran Teknologi yang Hendak Diterapkembangkan