PROPOSAL PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

JUDUL PROGRAM

BURKET: BUDIDAYA RUMAH KETAPANG SEBAGAI WADAH PENGHIJAUAN DAERAH TEPI PANTAI KELURAHAN TEGALSARI,  KECAMATAN TEGAL BARAT, KOTA TEGAL

BIDANG KEGIATAN:

PKM-PENELITIAN

Diusulkan oleh:

Eka Elviana				(1401412518 / 2012)

Qori Mayasari			(1401413287 / 2013)

Laeli Masfufah			(1401413206 / 2013)

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SEMARANG

2015

PENGESAHAN PROPOSAL PKM-PENELITIAN

1. 	Judul Kegiatan			: BURKET: Budidaya Rumah Ketapang Sebagai

Wadah Penghijauan Daerah Tepi Pantai  Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal

2. 	Bidang Kegiatan			: PKM-P

3. 	Ketua Pelaksana Kegiatan

a. 	Nama Lengkap			: Eka Elviana

b. 	NIM				: 1401412518

c. 	Jurusan				: Pendidikan Guru Sekolah Dasar

d. 	Universitas/Institut/Politeknik	: Universitas Negeri Semarang

e. 	Alamat Rumah dan No Tel./HP	: Desa Surorejan Rt 01 Rw 01

Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen

No HP 087 732 825 135

f.  	Alamat email			: elviana_fee@yahoo.com

4. 	Anggota Pelaksana Kegiatan/Penulis: 2 orang

5. 	Dosen Pendamping

a. 	Nama Lengkap dan Gelar		:

b. 	NIDN				:

c.	Alamat Rumah dan No Tel./HP	:

6. 	Biaya Kegiatan Total

a. 	Dikti				: Rp 12.500.000,-

b. 	Sumber lain			: Rp 0,-

7. 	Jangka Waktu Pelaksanaan		: Tiga bulan

Tegal, 10 Juni 2015

Menyetujui,

Koordinator Jurusan					       Ketua Pelaksana Kegiatan

PGSD UPP Tegal

Drs. Akhmad Junaedi, M.Pd.					    Eka Elviana

NIP 19630923 198703 1 001				           NIM 1401412518

Pembantu Rektor III					        Dosen Pembimbing

Bidang Kemahasiswaan UNNES

Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd.			            (			          )

NIP 19620508 198803 1 002			      	        NIDN

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL 	i

HALAMAN PENGESAHAN	ii

DAFTAR ISI	iii

RINGKASAN	iv

BAB 1 PENDAHULUAN	1

Latar Belakang	1

Tujuan dan Manfaat	2

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	2

Kondisi Daerah Tepi Pantai Kota Tegal	2

Solusi Penanggulangan yang Pernah Dilakukan	3

Kondisi yang dapat Diperbaiki Melalui Gagasan Baru	4

Pihak- Pihak yang terlibat	5

BAB 3 METODE PENELITIAN	5

Kerangka Berpikir	5

Teknik, Analisis dan Indikator Pencapaian	6

BAB 4 BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN	6

Anggaran Biaya	6

Jadwal Kegiatan	7

DAFTAR PUSTAKA	8

LAMPIRAN-LAMPIRAN	9

Biodata Ketua dan Anggota	9

Justifikasi Anggaran Kegiatan	12

Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas	13

Surat Pernyataan Ketua Peneliti/Pelaksana	14

RINGKASAN

Ketapang atau katapang (Terminalia catappa) adalah nama sejenis pohon tepi pantai yang rindang. Lekas tumbuh dan membentuk tajuk indah bertingkat-tingkat dan kerap dijadikan pohon peneduh di taman-taman dan tepi jalan. Ketapang merupakan tumbuhan asli dari Asia Tenggara, dan tersebar hampir di seluruh daerah di Asia Tenggara termasuk di Indonesia. Tumbuhan ini juga biasa ditanam di Australia, India, Madagaskar hingga Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Pohon ini cocok dengan iklim pesisir dan dataran rendah hingga ketinggian sekitar 400 m dpl, curah hujan antara 1.000–3.500 mm pertahun, dan bulan kering hingga 6 bulan. Ketapang telah menjadi pohon multiguna sejak dahulu mulai dari pepagan (kulit luar), daun, kayu, biji, dan daging buahnya sebagai obat maupun makanan serta berbagai manfaat lainnya.

Konservasi ketapang melalui kegiatan budidaya merupakan salah satu alternatif cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak pemanasan global yang kini semakin terasa.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menawarkan alternatif tanaman yang dapat digunakan untuk program penghijauan khususnya pada daerah tepi pantai, tepatnya di Desa Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Penulis menggunakan metode observasi dan studi pustaka dalam pembahasan gagasan.

Sebagai tanaman perindang, potensi utama dari budidaya ketapang adalah bibit ketapang. Penghijauan yang sedang marak saat ini menjadikan permintaan bibit ketapang siap tanam ukuran 1 meter, cukup tinggi. Hal ini karena ketapang memiliki keunggulan tajuk tanaman yang rindang dan pertumbuhan yang cepat.

Pertama yang dilakukan yaitu membibit ketapang dengan benar. Penanaman bibit ketapang sangat mudah, tidak membutuhkan tanah dengan spesifikasi khusus serta tanpa persiapan dan perawatan ekstra. Tidak ada keharusan dalam penggemburan, pemupukan atau penyiangan. Selanjutnya yaitu penampungan bibit sebelum akhirnya dilakukan penanaman di daerah tepi pantai.

Terakhir, adanya pengelolaan dan budidaya ketapang diharapkan dapat mengurangi panas dan polusi serta menjadikan lingkungan yang rindang dengan udara bersih. Selain itu, mengajarkan pada masyarakat Desa Tegalsari tentang pentingnya menjaga kelestarian alam.

BURKET: Budidaya Rumah Ketapang Sebagai Wadah Penghijauan Daerah Tepi Pantai Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal

Oleh

Eka Elviana, dkk

Universitas Negeri Semarang

BAB 1 PENDAHULUAN

Latar Belakang

Ketapang diklasifikasikan sebagai pohon berukuran besar atau menengah yang memiliki ketinggian hingga mencapai 35 meter.Dahan pohon mudanya bertingkat-tingkat seakan-akan menara "pagoda".Ukuran bunganya sangat kecil dan berwarna putih kehijauan.Buahnya berbentuk bujur pipih dengan tepinya bersegi, berwarna hijau ketika muda dan berubah kuning kemerahan saat masak.

Nama ilmiah pohon ketapang adalah Terminalia catappa L. Nama genusnya, Terminalia, berasal dari kata Latin, "terminalis" yang berarti akhir, yaitu mengacu fitur menarik susunan daunnya yang bertumpu pada ujung setiap cabang muda. Nama lokal lain ketapang adalah lingkak. Di Filipina, pohon ini disebut talisai, dalinsi atau logo. Di Laos, pohon ini disebut huu kwang, sedangkan cham bak barang (Kamboja), khon atau taa-pang (Thailand) dan bang bien (Vietnam).

Pohon ketapang berasal dari kawasan Asia Tenggara dan kini banyak tumbuh di daerah tropis dan subtropis, seperti utara Australia, Pakistan, India, timur dan barat Afrika, Madagaskar, serta area tanah rendah di Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Pohon ketapang tumbuh liar secara alami di area berpasir di tepi pantai dan buahnya yang ringan dan berserabut senang ditularkan melalui air laut ke pantai yang terdekat.Oleh sebab itu, pohon ketapang juga dikenal sebagai pohon badam laut.Pohon ini juga tumbuh di daerah daratan yang menerima hujan yang cukup, tetapi tidak cocok tumbuh di daerah yang tergenang air.

Penanaman bibit ketapang sangat populer sebagai salah satu pilihan utama menghadapi pemanasan global dan perusakan kawasan hijau.Hal ini karena pertumbuhan bibit ketapang terbilang cepat, yaitu dalam tempo 3 tahun ukuran bibit ketapang 1 meter sudah menjelma menjadi pohon setinggi 6 meter. Bahkan tercatat ketapang mampu mencapai ketinggian 40 meter, dengan diameter batang utama sekitar 1,5 meter.Selain itu, tanaman ini mudah tumbuh dimana saja, terutama di dataran rendah sekitar 400 m dpl, dengan curah hujan menengah hingga tinggi antara 1000 hingga 3500 ml per tahun. Penanaman bibit ketapang sangat mudah, tidak membutuhkan tanah dengan spesifikasi khusus serta tanpa persiapan dan perawatan ekstra.Tidak ada keharusan dalam penggemburan, pemupukan atau penyiangan.Tanaman ini sanggup tumbuh subur dengan akar separuh tertutup aspal.

Pembudidayaan ketapang dengan melakukan pembibitan dan penanaman selain berpotensi sebagai pohon perindang juga sebagai pelindung untuk mengurangi pencemaran udara akibat kegiatan industri dan transportasi.

Tujuan dan Manfaat

Tujuan penelitian yang akan dicapai adalah untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya menyelamatkan daerah tepi pantai dari panas dan degradasi lingkungan serta meningkatkan fungsi pohon Ketapang untuk penghijauan.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoretis maupun praktis, yaitu:

- Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi alternatif pembudidayaan tanaman peneduh dan pelindung daerah tepi pantai yang mudah dan dapat dijangkau oleh masyarakat. Selain itu, dapat memberikan informasi mengenai pentingnya penghijauan dan pelestarian daerah tepi pantai.

- Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai tindakan yang bersifat koservasi untuk memperbaiki kondisi daerah tepi pantai yang semakin memprihatinkan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

- Kondisi Daerah Tepi Pantai Kota Tegal

Kelurahan Tegalsari merupakan kelurahan di sebelah utara Kota Tegal yang berbatasan langsung dengan pantai utara.Kawasan pesisir Kota Tegal selain berfungsi sebagai penyedia sumberdaya alam, mempunyai fungsi lain sebagai kawasan industri, perikanan, pariwisata, permukiman, pelabuhan dan tempat pembuangan limbah. Salah satu faktor yang mempercepat kemajuan kawasan pesisir adalah keberadaan aktivitas perikanan dan perindustrian di kawasan pesisir Kota Tegal. Letak kawasan pesisir Kota Tegal yang strategis berada di jalur arteri Pantura, sangat menunjang pesatnya pemasaran hasil tangkapan atau hasil pengolahan ikan.Peran strategis dan potensi yang dimiliki oleh kawasan pesisir Kota Tegal untuk memajukan pembangunan nasional mengalami kendala yang dikhawatirkan dapat mengancam kapasitas keberlanjutan kawasan pesisir dalam menunjang kesinambungan pembangunan nasional, antara lain pencemaran lingkungan, kondisi tangkap lebih, abrasi pantai dan degradasi lingkungan. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Tegal mempunyai wewenang untuk mengelola wilayah pesisir dan laut sampai 4 mil dari garis pantai. Mengelola dalam hal ini tidak hanya berarti memanfaatkan, namun demikian membawa konsekuensi kewajiban untuk melestarikannya.Oleh karena itu, Pemerintah Kota Tegal perlu berupaya secara sistematis untuk mengendalikan kerusakan dan memperbaiki pantai agar keadaannya tidak bertambah buruk.

Tanaman penghijauan dapat berfungsi sebagai komponen perlindungan kehidupan masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan dan sekitarnya, karena dapat berfungsi sebagai penyerap polutan, penyerap bau, peredam kebisingan, habitat satwa liar, ameliorasi iklim, mengurangi bahaya banjir, mengurangi intrusi air laut, pengelolaan air tanah, penahan angin dan lainnya.Dalam hal ini, pohon ketapang yang cocok hidup di daerah pantai sangat cocok dijadikan sebagai tanaman pelindung atau perindang.

Ketapang diklasifikasikan sebagai pohon berukuran besar atau menengah. Dahan pohon mudanya bertingkat-tingkat seakan-akan menara "pagoda".Ukuran bunganya sangat kecil dan berwarna putih kehijauan.Buahnya berbentuk bujur pipih dengan tepinya bersegi, berwarna hijau ketika muda dan berubah kuning kemerahan saat masak.

Masyarakat Tegalsari sepertinya masih belum sadar akan kelestarian lingkungan di daerah sekitar pantai. Mereka masih memikirkan keperluan mereka sendiri dari pada untuk kepentingan lingkungannya. Seharusnya jika mereka tanggap akan indahnya dan sehatnya menjaga lingkungan, maka daerah TegalSari akan menjadi lebih asri, sejuk dan go green. Terlebih lagi jika mereka mengerti akan bagusnya menanam pohon ketapang di daerah mereka, ini akan menjadi sorotan penting untuk kedepannya. Kelestarian lingkungan di sekitar pantai akan lebih bagus karena pohon ketapang tidak hanya membuat suasana sejuk dan asri akan tetapi banyak manfaat yang dapat diperoleh.

Pelaksanaan program penghijauan tidak hanya sekedar menanam pohon, akan tetapi harus diikuti dengan sikap peduli denganperawatan. Walikota Tegal menjelaskan bahwa program penghijauan di wilayah Kota Tegal masih perlu lebih ditingkatkan kembali. Seiring  bertambahnya jumlah penduduk,kebutuhan lahan untuk pemukiman kianmeningkat. Untuk itu, masyarakatberlomba-lomba membangun perumahan.Berkaitan dengan kebutuhan lahan,khusus di Kota Tegal, sampai merambahpesisir pantai.Pembangunan di suatu wilayah, termasukpesisir, bila tidak memperhatikankelestarian lingkungan, dalam jangkapanjang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Disamping pembangunan perumahan, tidak sedikit membangun industri di pinggiran pantai.

Pertama yang dilakukan yaitu membibit ketapang dengan benar, yang kemudian pemilihan lokasi untuk pembibitan.Setelah ketapang cukup umur untuk dipindahkan, maka di tempatkan pada lokasi yang telah ditentukan yang memenuhi syarat.Terakhir, adanya pengelolaan dan pemeliharaan ketapang agar tetap tumbuh sesuai dengan harapan.

Diharapkan dengan adanya program ini akan semakin memberikan peran kepada masyarakat untuk menjaga lingkungannya terutama ketapang dan memberikan kesadaran, wawasan, dan pengetahuan masyarakat akan manfaat yang diperoleh dari pohon ketapang.

- Solusi Penanggulangan yang Pernah Dilakukan

Banyaknya pantai yang terkikis abrasi disebabkan oleh penanganan yang kurang optimal.Selama ini, pemerintah mengatasi abrasi dengan membangun groin secara vertikal atau menjorok ke laut yang sebenarnya tidak efektif.Untuk mengamankan bibir pantai, pemerintah seharusnya membangun groin secara horisontal. Pembangunan juga seharusnya diprioritaskan pada daerah-daerah dengan kerusakan paling parah (Ketua Paguyuban Penyelamat Lingkungan Kota Tegal, Riyanto: 2013).

Pembangunan groin tidak akan menyelesaikan masalah rob di Kota Tegal. Pembangunan groin hanya untuk menanggulangi abrasi karena berfungsi melemaskan energi gelombang laut. Pembangunan dinding laut juga rawan longsor apabila hanya menggunakan batu kali.Perlu upaya penanganan menyeluruh untuk mengatasi rob. Penanganan tidak hanya dilakukan pada kawasan pantai, tetapi juga pada sungai-sungai yang berhubungan dengan laut (Abdullah Sungkar SE MT: 2013).

Selain itu program penghijauan daerah tepi pantai telah dilakukan, berupa penanaman bibit pohon ketapang berjumlah 1.000 oleh PPLT, Tim SAR, Angkatan Laut, Walikota Tegal, Yayasan Kehati, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Kampung Seni Laut, siswa dari SMK Bahari dan lain-lain.

Di samping itu untuk mengatasi penebangan liar, PemerintahKota (Pemkot) Tegal telah membuat peraturan. Peraturan tersebut bukan hanya untuk penebanganpohon tertentu saja, tapi seluruh penebangan liar. Tak hanya itu, pemerintah sudahmenganggarkan Rp 2,5 miliar untuk pembuatan sabuk hijau di pantai Kota Tegal (VinisaN. Aisyah: 2013).

- Kondisi yang Dapat Diperbaiki Melalui Gagasan Baru

Pelaksanaan program penghijauan tidak hanya sekedar menanam pohon, akan tetapi harus diikuti dengan sikap peduli denganperawatan. Bentuk pemeliharaan yang dapat dilakukan misalnya dengan melakukan pemgawasan rutin secara berkala dari Pemerintah Daerah setempat yang juga dibantu oleh masyarakat daerah setempat. Dalam hal ini partisipasi dan kesadaran warga masyarakat sangat dibutuhkan agar Pohon Ketapang dapat tumbuh sesuai harapan. Jika hal ini dapat terjadi maka dapat berfungsi sebagai komponen perlindungan kehidupan masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan dan sekitarnya, karena dapat berfungsi sebagai penyerap polutan, penyerap bau, peredam kebisingan, habitat satwa liar, ameliorasi iklim, mengurangi bahaya banjir, mengurangi intrusi air laut, pengelolaan air tanah, penahan angin dan lainnya.Dalam hal ini, pohon ketapang yang cocok hidup di daerah pantai sangat cocok dijadikan sebagai tanaman pelindung atau perindang.

Manfaat penghijauan di tepi pantai antara lain adalah untuk masyarakat sendiri misalnya untuk meredam ancaman gelombang pasang, erosi pantai serta untuk menstabilkan keindahan bukit pasir dan menjaga kestabilan iklim di sekitar pantai.

Dampak dari penanaman pohon ketapang sebagai upaya penghijauan di daerah tepi pantai antara lain yaitu:

- Mengurangi efek rumah kaca

Efek rumah kaca disebabkan oleh polutan gas CO2 yang lepas ke udara dan terakumulasi di atmosfer.Sebatang pohon yang ditanam di perkotaan (yang notabene memiliki kadar polusi CO2 lebih tinggi) setara nilainya dengan penyerapan CO2 oleh 15 pohon di hutan.

- Meningkatkan kualitas air tanah

Pepohonan mengurangi aliran permukaan (run-off), karena akarnya menyerap air yang jatuh ke tanah. Lebih banyak air yang terserap ke dalam tanah artinya lebih banyak kesempatan untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas air tanah. Hal ini juga mengurangi tercemarnya air tanah oleh bahan kimia yang ada di permukaan tanah.

- Pepohonan membersihkan udara yang kita hirup

Partikel debu, CO, SO2, dan polutan-polutan lain akan diserap oleh tanaman sehingga kita bisa menghirup udara yang lebih baik kualitasnya.

- Udara yang kering dan panas bisa diatasi dengan menanam pohon

Pepohonan akan menambah kelembaban atmosfer dan pada akhirnya bisa mengurangi konsumsi air (misalnya untuk menyiram tanaman).

- Pihak- Pihak yang Terlibat

Penelitian ini tidak akan berjalan sendiri, namun untuk mengimplementasikan butuh bantuan dari berbagai pihak terkait pemerintah daerah, masyarakat, dan peran serta dari mahasiswa yang peduli akan lingkungan.

BAB 3 METODE PENELITIAN

a.	Kerangka Berpikir

Potensi Ketapang Kurang Disadari Oleh Masyarakat

Disebabkan Oleh Beberapa Faktor

Diperlukan Solusi

RUMAH KETAPANG

- Pelatihan Membibit Ketapang

- Peningkatan Kualitas

- Pelestarian Daerah Tepi Pantai

- Lokasi pembibitan

- Lokasi Penanaman

- Lokasi Pemeliharaan

Kualitas Ketapang Meningkat

Konservasi Daerah Tepi Pantai Terwujud

b.	Teknik, Analisis dan Indikator Pencapaian

Teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif melalui survei dan observasi. Penelitian akan dilakukan selama tiga bulan untuk mengamati peningkatan kualitas Ketapang sehingga konservasi daerah tepi pantai dapat terwujud. Peningkatan kualitas dalam hal ini yaitu dilihat dari jumlah dan ketinggian serta kerimbunan daun Ketapang.

BAB 4 BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

a.	Anggaran Biaya

| No | Jenis Pengeluaran | Biaya (Rp) |
| --- | --- | --- |
| Peralatan Penunjang |  |  |
| 1 | Patok | 300.000,- |
| 2 | Tali rafia | 100.000,- |
| 3 | Sewa tempat/lahan | 2.000.000,- |
| Bahan Habis Pakai |  |  |
| 1 | Bibit Ketapang | 1.500.000,- |
| 2 | Pupuk | 700.000,- |
| 3 | Polybag | 500.000,- |
| 4 | Media tanam | 500.000,- |
| 5 | Penyiraman | 800.000,- |
| Perjalanan |  |  |
| 1 | Transportasi harian | 1.000.000,- |
| 2 | Persiapan monitoring dan evaluasi | 2.500.000,- |
| Lain-lain |  |  |
| 1 | Biaya pelatihan | 1.000.000,- |
| 2 | Konsumsi | 700.000,- |
| 3 | Administrasi | 500.000,- |
| 4 | Laporan | 200.000,- |
| 5 | Dokumentasi | 200.000,- |
| Jumlah |  | 12.500.000,- |

b.	Jadwal Kegiatan

| No | Jenis Kegiatan | Bulan |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Persiapan (Pemilihan bibit dan lahan) | √ |  |  |
| 2 | Proses Penanaman |  | √ |  |
| 3 | Pemeliharaan |  |  | √ |
| 4 | Monitoring dan evaluasi |  |  | √ |

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2013. Pohon Ketapang. Diunduhdarihttp://topskripsiku.blogspot.com/2013/03/pohon-ketapang.htmlpada 13 Maret 2014.

Setyawan, Dedi. 2013.  Pengertiandan Cara Mengatasi Global Warming. Diunduh dari Pengertian dan cara mengatasi global warming (pemanasan global) lengkap _ MIUNG.COM.html pada 13 Maret 2014.

Widodo, Sugeng. 2010. Fungsi Tanaman untuk Penghijauan.Diunduh dari http://infopetadaerah.blogspot.com/2010/09/fungsi-tanaman-manfaat-penghijauan.html pada 13 Maret.

Anonim.2010. Langkah Penghijauan. Diunduh dari http://langkahpenghijauan.blogspot.com/ pada 13 Maret 2014.

Anonim.2013. Peranan Pemerintah dalam Penghijauan.Diunduh dari http://green.kompasiana.com/penghijauan/2013/04/03/peranan-pemerintah-dan-2013.masyarakat-dalam-pelestarian-dan-reboisasi-hutan-di-indonesia-542498.html pada 13 maret 2014.

Atmasari, Nina. 2014. Gerakan Penghijauan. Diunduh dari http://www.harianjogja.com/baca/2014/03/09/pemerintah-diy-dorong-masyarakat-gencarkan-penghijauan-pantai-494697pada 15 Maret 2014.

Raihan, Abi. 2009. Diunduh dari http://abinaraihan.wordpress.com/tag/penghijauan/ pada 16 Maret 2014.

Amalia Balqis, Kharisma, dkk..2013. Pengelolaan Ekosistem Mangrove Berbasis OM (Outlet Mangrove). Diunduh pada 02 Maret 2014.

Abror, Abidin. 2013. Diunduh dari http://wisatategal.com/berita-1402149 menilikkawasansabukhijaudikelurahanmintaragen.htmlpada 15 Maret 2014.

Aisyah, N. Vinisa. 2014. Abrasi Telan 40 persen Pantai Tegal. Diunduh dari http://satelitpost.com/ pada 14 Maret 2014.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Biodata Ketua dan Anggota

Biodata Ketua

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Eka Elviana |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 4 | NIM | 1401412518 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Kebumen, 15 Maret 1994 |
| 6 | E-mail | elviana_fee@yahoo.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 087732825135 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SD Negeri 1 Surorejan | SMP Negeri 1 Puring | SMA Negeri 1 Kebumen |
| Jurusan | - | - | Bahasa |
| Tahun Masuk-Lulus | 2000-2006 | 2006-2009 | 2009-2012 |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-P.

Tegal, 10 Juni 2015

Pengusul,

(Eka Elviana)

Biodata Anggota 1

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Qori Mayasari |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 4 | NIM | 1401413287 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Pemalang, 13 Mei 1995 |
| 6 | E-mail | sarisukajambu@yahoo.co.id |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 085842012153 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SD Negeri 07 Banyumudal | SMP Negeri 1 Moga | SMA Negeri 1 Pemalang |
| Jurusan | - | - | Bahasa |
| Tahun Masuk-Lulus | 2001-2007 | 2007-2010 | 2010-2013 |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-P.

Tegal, 10 Juni 2015

Pengusul,

(Qori Mayasari)

Biodata Anggota 2

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Laeli Masfufah |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 4 | NIM | 1401413206 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Banyumas, 29 Juni 1995 |
| 6 | E-mail | laelimasfufah@rocketmail.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 085642140755 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SD Negeri 3 Linggasari | SMP Negeri 1 Sumbang | SMA Negeri 2 Purwokerto |
| Jurusan | - | - | IPS |
| Tahun Masuk-Lulus | 2001-2007 | 2007-2010 | 2010-2013 |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaiandengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-P.

Tegal, 10 Juni 2015

Pengusul,

(Laeli Masfufah)

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan

1. Peralatan Penunjang

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patok | Membuat petak lahan penanaman | 120 buah | 2.500,- | 300.000,- |
| Tali raffia | Membuat petak lahan penanaman | 10 buah | 10.000,- | 100.000,- |
| Sewa tempat/lahan | Lahan penanaman | 100 ubin | 20.000,- | 2.000.000,- |
| SUB TOTAL (Rp) |  |  |  | 2.400.000,- |

2. Bahan Habis Pakai

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bibit Ketapang | Ditanam | 75 bungkus | 20.000,- | 1.500.000,- |
| Pupuk | Menyuburkan tanaman Ketapang | 1 sak | 700.000,- | 700.000,- |
| Polybag | Tempat untuk menanam | 250 buah | 2.000,- | 500.000,- |
| Media tanam | Tanah sebagai tempat hidup tanaman | 1 truk | 500.000,- | 500.000,- |
| Penyiraman | Air sebagai sumber makanan untuk tanaman | 160 drum | 5.000,- | 800.000,- |
| SUB TOTAL (Rp) |  |  |  | 4.000.000,- |

3. Perjalanan

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Transportasi harian | Transportasi selama penelitian | menyesuaikan | menyesuaikan | 1.000.000,- |
| Persiapan monitoring dan evaluasi | Transportasi saat monev | 3 orang | 330.000,- | 2.500.000,- |
| SUB TOTAL (Rp) |  |  |  | 3.500.000,- |

4. Lain-lain

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Biaya pelatihan | Sosialisasi kepada warga setempat | 120 buah | 2.500,- | 1.000.000,- |
| Konsumsi | Konsumsi sosialisasi | 10 buah | 10.000,- | 700.000,- |
| Administrasi | Print, fotokopi, dan jilid dokumen | menyesuaikan | menyesuaikan | 500.000,- |
| Laporan | Laporan perkembangan penelitian | menyesuaikan | menyesuaikan | 200.000,- |
| Dokumentasi | Pengambilan gambar dan video penelitian | menyesuaikan | menyesuaikan | 200.000,- |
| SUB TOTAL (Rp) |  |  |  | 2.600.000,- |

Lampiran 3.Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas

| No | Nama/NIM | Program Studi | Bidang Ilmu | Alokasi Waktu (jam/minggu) | Uraian Tugas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Eka Elviana | PGSD | Pendidikan | 21 | Mencari, menyusun, dan mengedit materi |
| 2 | Qori Mayasari | PGSD | Pendidikan | 14 | Mencari, menyusun, dan mengedit materi |
| 3 | Laeli Masfufah | PGSD | Pendidikan | 21 | Mencari, menyusun, dan mengedit materi |

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Peneliti/Pelaksana

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI/PELAKSANA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama			: Eka Elviana

NIM			: 1401412518

Program Studi		: Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Fakultas		: Ilmu Pendidikan

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul:

BURKET: Budidaya Rumah Ketapang Sebagai Wadah Penghijauan Daerah Tepi Pantai Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal yang diusulkan untuk tahun anggaran 2015 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Tegal, 10 Juni 2015

Mengetahui,

Pembantu Rektor						     Yang menyatakan

(Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd.)					        (Eka Elviana)

NIP. 19620508 198803 1 002					     NIM. 1401412518