i

USULAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

“PENYAIR SUMBANG “

(PENYARINGAN AIR SUMUR DI DESA JLUMBANG) SEBAGAI UPAYA

MENDAPATKAN AIR BERSIH DAN SEHAT

BIDANG KEGIATAN :

PKM-M PENGABDIAN MASYARAKAT

Diusulkan oleh :

Salamah Nur Aini	8111414171 / 2014

Lailatul  Maftukhah Arifudin	3201414009 / 2014

Farida Rochmawati	7101414286 / 2014

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SEMARANG

2014

ii

HALAMAN PENGESAHAN

1.   Judul Kegiatan	: “PENYAIR SUMBANG “

(PENYARINGAN AIR SUMUR DI DESA

JLUMBANG)	SEBAGAI	UPAYA

MENDAPATKAN AIR BERSIH DAN SEHAT

2.   Bidang Kegiatan	:	PKM-M

3.   Ketua Pelaksana Kegiatan/Penulis Utama

a.   Nama lengkap	: Salamah Nur Aini

b.   NIM	: 8111414171

c.   Jurusan	: Ilmu Hukum

d.   Universitas	: Universitas Negerei Semarang

e.   Alamat Rumah	: Desa jlumbang RT 04 RW 02, Kadibolo

Kec. Wedi, Kab.Klaten.

f.   Handphone	: 085643616127

g.   Alamat Email	: salamahnuraini@yahoo.co.id

4.   Anggota Pelaksana Kegiatan / Penulis  : 2 orang

5.   Dosen Pendamping

a.   Nama Lengkap dan Gelar : Rindia Fanny K.S.H.,M.H.

b.   NIDN	: 0018028502

c.   Alamat Rumah	: Jl. Pamularsih No.79 Semarang

d.   No Hp/Telp	: 0816653656

6.   Biaya Kegiatan Total :

a.   Dikti	: Rp 12.500.000,00

b.   Sumber Lain	:	-

7.   Jangka Waktu Pelaksanaan	: 5 bulan

Semarang. 17 mei 2015

Menyetujui

Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan	Ketua Pelaksana

(Ubaidilah Kamal S.Pd.,M.H.)	(Salamah Nur Aini)

NIP.197505041999031001	NIM.8111414171

Pembantu  Rektor Bidang

Kemahasiswaan	Dosen Pendamping

(Dr. Bambang Budi Raharjo M.Si)	(Rindia Fanny K,S.H.,M.H.)

NIP.196012171986011001	NIP. 198502182009122006

iii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ............................................................................... 	i

HALAMAN PENGESAHAN ................................................................. 	ii

DAFTAR ISI........................................................................................... 	iii

RINGKASAN .........................................................................................	iv

BAB 1 PENDAHULUAN ..................................................................... 	1

1.1 Latar Belakang ..................................................................................	1

1.2 Perumusan Masalah ...................................................................... ... 	3

1.3 Tujuan Program............................................................................   ... 	3

1.4 Luaran Yang Diharapkan ..............................................................  ... 	3

1.5 Publikasi Ilmiah ............................................................................ ... 	3

1.6 Kegunaan Program.......................................................................   ... 	3

BAB 2 GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN ................	4

BAB 3 METODE PELAKSANAAN .....................................................	5

BAB 4 ANGGARAN BIAYA DAN JADWAL

4.1 Anggaran Kegiatan............................. ..............................................	7

4.2 Jadwal Kegiatan ...............................................................................	7

LAMPIRAN-LAMPIRAN ......................................................................	8

Lampiran 1  Biodata Ketua, Anggota dan Dosen Pembimbing.........   .... 	8

Lampiran 2  Justifikasi Anggaran Kegiatan........................................	14

Lampiran 3  Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan

Pembagian Tugas ....................................................................................	16

Lampiran 4  Surat Pernyataan Ketua Kegiatan ..................................  .... 	17

Lampiran 5  Surat Pernyataan Kesediaan dari Mitra ......................... ..... 	18

Lampiran 6 Denah Detail Lokasi Mitra Kerja ...................................  .... 	19

iv

RINGKASAN

Air merupakan salah satu komponen yang dibutuhkan dalam kehidupan mahkluk

hidup. Khususnya manusia, merupakan mahkluk hidup utama yang membutuhkan

air dalam kualitas dan kuantitas tertentu.Dari kadar kebersihan, rasa, dan

kandungan zat air.

Di indonesia banyak sekali muara sungai. Namun, tidak sedikit yang sudah

tercemari, selain itu banyak warga yang tinggal di daerah yang dekat dengan

bantaran sungai. Apabila air sungai sudah tercemar, maka air sumur warga yang

dekat dengan sungai tersebut berpotensi ikut tercemar. Dan mengkonsumsi air

yang tercemar dapat menimbulkan berbagai penyakit, seperti penyakit kulit (gatal,

panu dll), penyakit pencernaan(diare). Ini juga menyebabkan kualitas air

menurun, dan menjadi air tidak layak konsumsi.

Keadaan yang sama telah terjadi di salah satu desa bernama Jlumbang, Kelurahan

Kadibolo, Kecamatan Wedi daerah di Kabupaten Klaten,Jawa Tengah. Dimana

desa ini sangat dekat sekali dengan dua sungai utama. Sehingga pencemaran air di

desa ini cukup tinggi.Tujuan pada khususnya dari pembuatan usulan PKM –

M dengan program “PENYAIR SUMBANG “

(PENYARINGAN AIR SUMUR DI DESA JLUMBANG) SEBAGAI UPAYA

MENDAPATKAN AIR BERSIH DAN SEHAT, karena air merupakan

sumber kehidupan bagi manusia,terutama air bersih. Ini adalah program untuk

membantu warga desa Jlumbang, agar bisa mendapatkan air bersih yang layak

konsumsi, sekaligus juga menjauhkan warga Jlumbang dari penyakit-penyakit

akibat pencemaran air tersebut. Dengan cara sosialisasi secara kolektif,dan

pelatihan untuk membuat alat penyaring sederhana.Sebagai sarana warga

Jlumbang untuk bisa ikut berupaya secara mandiri mengelola air kehidupannya.

Harapan kami adalah dengan kegiatan ini dapat berjalan sesuai tujuan dan sebagai

salah satu upaya para generasi muda khususnya mahasiswa ikut serta

berpartisipasi dalam meningkatkan kesehatan masyarakat pada umumnya dengan

penyelenggaraan program	“PENYAIR SUMBANG “ (PENYARINGAN AIR

SUMUR DI DESA JLUMBANG) SEBAGAI UPAYA MENDAPATKAN AIR

BERSIH DAN SEHAT

Kata Kunci : Air, Penyair Sumbang, Desa Jlumbang

1

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Air  merupakan  komponen  terpenting  dalam  kelangsungan  mahkluk

hidup.  Air adalah senyawa yang penting bagi semua bentuk kehidupan. Yang

diketahui sampai saat ini di Bumi, tetapi tidak di planet lain. Air bersih penting

bagi kehidupan manusia.Bumi sendiri mempunyai persebaran air terbesar karena

air di bumi sebanyak 71% sedang tanah 29% dari bumi. Kegunaan air meliputi

penggunaan  di  bidang pertanian, industri, rumah  tangga, rekreasi,  dan  aktivitas

lingkungan. Tubuh manusia terdiri 90% yang mengandung air. Fungsi air dalam

tubuh berperan penting dalam proses pencernaan, penyerapan, transportasi nutrisi,

sirkulasi, mengeluarkan zat sisa metabolisme, produksi air ludah, dan

mempertahankan suhu pada tubuh. Dengan demikian air merupakan sumber bagi

kehidupan, kerena begitu melimpah jumlah dan manfaatnya bagi semua mahkluk

hidup

Di Indonesia persebaran sumber daya airnya tidak merata, hal ini seperti

yang di tunjukan dalam peta perairan indonesia, meskipun kondisi umum sumber

daya air di Indonesia ini memiliki cadangan air yang cukup besar 2530 km3 (no. 5

di dunia), namun sebarannya tidak merata. Contohnya di wilayah barat untuk

sumber daya airnya cukup besar namun di timur dan selatan kurang. Hal ini

diperparah karena bertambahnya jumlah penduduk yang tidak merata, seperti di

pulau jawa yang hanya 7% dari luas lahan di Indonesia, sekitar 65% penduduk

Indonesia tinggal di pulau ini dan potensi airnya hanya 4,5 % dari potensi air di

Indonesia, sehingga hal ini ketersediaan air di tiap-tiap wilayah tidak sama.

Seperti yang terlihat di peta perairan indonesia di atas bahwa Persebaran

potensi air tanah dan air permukaan di Indonesia jika di persentasikan adalah

sebagai berikut :

	Kalimantan	: 30.4 %

	Sumatera	: 24.6%

	Papua	: 23.8%

	Sulawesi	: 14.8%

	Jawa dan Bali   : 6.4%

Dari persentase di atas jelas terlihat bahwa pulau jawa merupakan pulau

yang memiliki sumber daya air terkecil dan kalimantan sebagai pulau yang

memiliki sumber daya air terbesar di indonesia. Walaupun kondisi Pulau Jawa

seperti itu ternyata sumber irigasi di pulau jawa cukup besar yaitu sekitar 49%

dari irigasi yang ada di luar pulau jawa dan itu menyumbang hampir 60%

produksi beras di Indonesia.

Secara nasional, ketersediaan air di Indonesia mencapai 694 milyar meter

kubik per tahun. Jumlah ini pada dasarnya adalah potensi yang dapat

dimanfaatkan, namun faktanya saat ini baru sekitar 23 persen yang sudah

2

termanfaatkan, dimana hanya sekitar 20 persen yang dimanfaatkan tersebut

digunakan untuk memenuhi kebutuhan air baku. rumah tangga, kota dan industri,

80 persen lainnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan irigasi. Namun tidak

semua air dapat bermanfaat, ada air yang kandungannya sudah terkontaminasi

dengan zat kimia yang berbahaya, sehingga justru akan merugikan bagi yang

mengkonsumsinya.

Keadaan ini yang sama telah terjadi di salah satu desa bernama Jlumbang,

Kelurahan Kadibolo, Kecamatan Wedi daerah di Kabupaten Klaten,Jawa Tengah.

Dimana desa ini sangat dekat sekali dengan dua sungai utama. Sehingga

pencemaran air di desa ini cukup tinggi. Terbukti dari ciri-ciri fisik air di desa

tersebut yang berbau, keruh,dan ada endapan warna kecoklatan.

Selain itu budaya di sesa tersebut yang sudah merasa biasa dengan kondisi

sumber air nya, menjadikan masalah air yang mengandung zat berbahaya itu

menjadi air yang biasa,dan seolah-olah tidak ada dampak buruknya.

Oleh  karena  itu  sebagai  upaya  peningkatan  pemanfaatan  dan  kelayakan

sumber daya air di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Serta mengubah budaya

di dearah tersebut, sebagai wujud pengabdian dan kepedulian kesehatan

masyarakat Jlumbang kami membuat PKM Pengabdian Masyarakat. Mengingat

betapa berharga nya setetes air bersih bagi warga Jlumbang. Walaupun mereka

sudah terbiasa dengan kondisi tersebut ,akan tetapi tetap ada harapan dari mereka

untuk bisa menikmati air bersih yang sehat tanpa berbau, berwarna, dan

mengandung unsur-unsur logam,dengan program   “PENYAIR SUMBANG “

(PENYARINGAN AIR SUMUR DI DESA JLUMBANG) SEBAGAI UPAYA

MENDAPATKAN AIR BERSIH DAN SEHAT

1.2  Perumusan Masalah

Rumusan   masalah  dalam Program  Kreativitas	Mahasiswa bidang

Pengabdian Masyarakat (PKM-M ) ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaiamana mengadakan sosialisasi secara menarik kepada warga

Jlumbang, seberapa pentingkah air bersih?

2. Bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas air di desa Jlumbang,dengan

alat sangat sederhana?

3. Bagaimana mengubah paradigma dan kebudayaan warga Jlumbang,

tentang ungkapan “sudah menjadi hal biasa” mengkonsumsi air tersebut?

1.3  Tujuan Program

Tujuan usulan Program Kreativitas Mahasiswa bidang Pengabdian

Masyarakat (PKM-M) ini adalah sebagai berikut :

1. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat,agar sadar akan pentingnya air

bersih.

2. Membantu dan memandu warga saat proses pemasangan dan pembuatan

alat sederhana demi  memperbaiki kualitas air.

3

3. Mengubah paradigma dan kebuadayaan warga Jlumbang, tentang

ungkapan “sudah menjadi hal biasa” mengkonsumsi air tersebut

4.   Dapat berpartisipasi dalam program perbaikan kesehatan masyarakat.

1.5  Luaran yang Diharapkan

Luaran  yang  diharapkan  adalah  program  ini  bisa  menjadi  program

terpadu bagi masyarakat yang kesulitan dengan air bersih, sehingga dapat

tercapainya kebersihan air, kesehatan warga ,serta sebagai sarana gotong

royong warga. Bagi para akademisi atau mahasiswa dapat dijadikan ajang

partisipasi sosial dalam membantu pemerintah untuk meningkatkan taraf

hidup warga negara Indonesia. Selanjutnya PKM-Pengabdian Masyarakat ini

dapat dijadikan publikasi ilmiah.

1.6  Kegunaan Program

Manfaat yang diharapkan dari terlaksananya program ini adalah:

1.   Bagi Pemerintah

a.   Membantu program menyejahterakan rakyat.

b.   Sebagai salah satu usaha pemerataan air bersih di Indonesia.

c.   Pengurangan limbah kering.

2.   Bagi Masyarakat

a. Menambah pengetahuan masyarakat pentingnya air bersih, dan

dampakmburuk dari konsumsi air tercemar.

b.   Pencegahan dari penyakit.

c.   Memperoleh air bersih dengan mudah.

d. Sebagai  kegiatan  kemandirian  warga  masyarakat  dalam

pemenuhan kebutuhan air bersih.

3.   Bagi Akademisi

a. Salah satu kontribusi para generasi muda seebagai kegiatan

pengabdian terhadap masyarakat.

b. Sebagai proses latihan/belajar bagi mahasiswa untuk membuat

suatu program sebagai misi sosial.

4

BAB 2 GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN

Desa Jlumbang terletak  di RT 04 RW 02 Kelurahan Kadibolo, Kecamatan

Wedi, Kabupaten Klaten 9 Km dari pusat Kota Klaten. Dengan letak geografis

yang sangat dekat dengan dataran tinggi. Serta di lewati oleh dua sungai pertama

sungai Ujung dan sungai Sosro.Sungai Ujung merupakan sungai besar yang telah

di dirikan tanggul bertanah yang cukup tinggi. Sedang sungai Sosro adalah sungai

kecil yang paling dekat dengan Desa Jlumbang. Sungai inilah yang sering

digunakan untuk ativitas sebagian warga Jlumbang. Selain itu Desa Jlumbang juga

terletak di sebelah Selatan rawa, yang biasa disebut dengan “Rawa Jimbung”

(Rawa terbesar di daerah Klaten).

Sedangkan untuk gambaran kondisi air warga adalah kadang tidak jernih

(keruh), berbau logam, bila didiamkan akan terbentuk endapan berwarna coklat

muda. Warga juga menggunakannya untuk aktivitas rumah tangga seperti

memasak dan mencuci. Selain itu warga nya sebagian bekerja sebagai petani dan

peternak, bagi warga yang berternak kebutuhan air bersih juga penting untuk

konsumsi terna nya sendiri. Sehingga sebenarnya warga Jlumbang membutuhkan

air jernih, bersih, dan sehat.

Namun, kondisi tersebut sudah menjadi suatu hal yang biasa bagi warga

Jlumbang, mereka menganggap air tersebut tidak begitu berbahaya jika

dikonsumsi. Jadi selama ini tidak ada inisiatif warga untuk lebih meningkatkan

kulaitas air konsumsi.

BAB 3 METODE PELAKSANAAN

Metode yang dilakukan sebelum program dilaksanakan adalah :

1. Perizinan

a.	Melakukan perizinan secara tertulis dan lisan yang ditujukan kepada

Kepala Desa Kadibolo, Ketua RW 02 dan RT 04.

b.	Memasukan surat permohonan bantuan kepada dinas terkait, sebagai

narasumber saat penyelenggaraan sosialisasi.

Metode yang dilakukan saat pelasanaan program adalah :

1.   Observasi

a. Dengan langsung datang di Desa Jlumbang dan melihat keadaan

sungai.

b. Membandingan air yang bersih (layak konsumsi) dengan air asli

desa Jlumbang.

c.   Melihat aktivitas warga saat kegiatan mencuci dan memasak.

2.   Wawancara

Melakukan komunikasi langsung dengan warga tentang kondisi air

selama ini, serta keluhan-keluhan yang terjadi saat menggunakan air

tersebut.

| NO | WAKTU | ACARA | PANITIA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 07.30-08.00 | Regristrasi | Tim Pelaksana |
| 2. | 08.00-08.30 | Pembukaan | Tim Pelaksana |
| 3. | 08.30-10.30 | Sosialisasi & Pelatihan | Tim Pelaksana |
| 4. | 11.30-11.30 | Sesi Diskusi & Tanya Jawab (Lain-lain) | Tim Pelaksana |
| 5. | 11.30-12.00 | Penutupan | Tim Pelaksana |

5

3.   Sosialisasi dan Pelatihan membuat penyaring air sederhana

a.   Sosialisasi dilakukan dengan metode:

-Kolektif, yaitu warga dikumpulkan dalam satu tempat dan

dalam waktu yang sama.

-Dengan diskusi, agar warga juga aktif.

b.   Peragaan

-Gb  b.1 Penyaring Katun

-Gb  b.2 Penyaring kapas

Air keruh

Kain katun

Air Keruh

Galon

Kapas

Air  bersih

b.1	b.2

Untuk kegiatan sosialisasi akan dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut :

4.   Pasca Sosialisasi dan pelatihan akan diadakan:

a.   Mulai mempraktekan cara tersebut.

b.   Memandu warga secara bergantian.

c.   Kesepakatan gotong royong bersih sungai seminggu sekali

| NO | KEGIATAN | BULAN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Persiapan (Surat permohonan dan perizinan) |  |  |  |  |  |
| 2 | Observasi Lingkungan dan Daerah |  |  |  |  |  |
| 3 | Wawancara & Undangan Sosialisai |  |  |  |  |  |
| 4 | Sosialisasi |  |  |  |  |  |

| NO. | JENIS PENGELUARAN | BIAYA (Rp) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Peralatan penunjang | 3.125.000 |
| 2. | Bahan habis pakai | 5.000.000 |
| 3. | Perjalanan | 3.125.000 |
| 4. | Lain-lain | 1.250.000 |
| JUMLAH |  | 12.500.000 |

6

d. Melaksanakan program steam air setiap 1 bulan sekali secara

bergantian.

5.   Metode Monitoring

a. Memantau apakah cara yang dilakukan warga sudah paham,dam

mulai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

b. Meminta saran dan kritik kepada warga tentang program ini, demi

perbaikan program-program kedepannya.

c.   Pemasangan Banner dan poster motivasi.

6.   Evaluasi

a.   Mengukur dari kehadiran peserta lebih dari 75 %

b. Melihat keaktifan dan antusias yang tinggi warga saat acara

sosialisasi.

c.   Kemampuan warga untuk bisa sesuai dengan tujuan program.

BAB 4 JADWAL KEGIATAN & ANGGARAN KEGIATAN

4.1. Anggaran Kegiatan

4.2 Jadwal Kegiatan

| 5 | Pelaksanaan program pembuatan penyaring air |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Monitoring pelaksanaan program |  |  |  |  |  |
| 7 | Penyusunan laporan |  |  |  |  |  |

7

| 1 | Nama Lengkap | Salamah Nur Aini |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | P |
| 3 | Program Studi | Ilmu Hukum |
| 4 | NIM | 8111414171 |
| 5 | Tempat danTanggal Lahir | Klaten,30 Oktober 1996 |
| 6 | E-mail | salamahnuraini@yahoo.co.id |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 085643616127 |

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SD N 1 Danguran | SMP N 6 Klaten | SMK N 1 Klaten |
| Jurusan | - | - | Akuntansi |
| Tahun Masuk-Lulus | 2002-2008 | 2008-2011 | 2009-2012 |

| No. | Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu danTempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Lampiran Biodata Anggota

A. Identitas Diri Ketua

B. Riwayat Pendidikan

C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah

benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.Apabila di kemudian hari

ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima

sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi

salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-M 2015.

Semarang, 17 Mei 2015

Ketua

Salamah Nur Aini

| 1 | Nama Lengkap | Lailatul Maftukhah Arifudin |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | P |
| 3 | Program Studi | Pendidikan Geografi |
| 4 | NIM | 3201414009 |
| 5 | Tempat danTanggal Lahir | Wonosobo,3 Oktober 1995 |
| 6 | E-mail | ellafis@gmail.com |
| 7 | 085764682 | 08564082310 |

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SD N 1 Bumirejo | SMP N 1 Mojotengah | SMA N 2 Wonosobo |
| Jurusan | - | - | IPS |
| TahunMasuk-Lulus | 2002-2008 | 2008-2011 | 2009-2012 |

| No. | Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

A. Identitas Diri Anggota 1

B. Riwayat Pendidikan

C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah

benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.Apabila di kemudian hari

ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima

sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi

salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-M 2015.

Semarang17 Mei 2015

Anggota 1,

Lailatul Maftukhah .A

| 1 | Nama Lengkap | Farida Rohmawati |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | P |
| 3 | Program Studi | Pendidikan Ekonomi (Akuntansi) |
| 4 | NIM | 7101414286 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Rembang,23 Juni 1996 |
| 6 | E-mail | frohmawati@ymail.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 085330786016 |

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SD N Segoromulyo | SMP N 2 Pamotan | SMA N 1 Lasem |
| Jurusan | - | - | IPS |
| Tahun Masuk-Lulus | 2002-2008 | 2008-2011 | 2011-2013 |

| No. | Nama PertemuanIlmiah/ Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

A. Identitas Diri Anggota 2

B. Riwayat Pendidikan

C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan

dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.Apabila di kemudian hari ternyata

dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu

persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-M 2015

Semarang 17  Mei 2015

Anggota 2,

Farida Rohmawati

Identitas Diri Dosen Pembimbing

NIP	: 198502182009122006

NIP KONSERVASI	:-

NAMA	: RINDIA FANNY KUSUMANINGTYAS

S.H.,M,H.

Prodi Asal	: Ilmu Hukum – S1

Kode Dosen UNNES	: 41096

Kode Dosen Nasioal (NIDN)   : 0018028502

Jabatan	:-

Status Studi Lanjut	: Tidak sedang studi lanjut

Jenis Kelamin	: Perempuan

Alamat Email	: rnd_smg@yahoo.com

Pangkat/Golru	: III/B – Penata Muda Tk.I(01-11-2011)

Jabatan Funsional	: Asisten Ahli (01-11-2012)

Mata Kuliah Pokok	: Hak Kekayaan Intelektual

Pendidikan Terahkir	: Strata 2 (S2) (Lulus 23 Maret 2009)

Semarang, 18 Maret 2015

Dosen Pembimbing,

Rindia Fanny Kusumaningtyas, S.H.,M.H

NIP.198502182009122006

| Material 2. Bahan | Justifikasi Pemakaian pakai | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kertas A4 | Observasi,Sosialisasi Monitoring | 2 rim | 85.000 | 170.000 |
| ID card panitia | Sosialisasi & Pelatihan | 5 buah | 6000 | 30.000 |
| Kapas | Sosialisasi & Pelatihan | 10 bungkus | 8.000 | 80.000 |
| Konsumsi Peserta snack | Sosialisasi & Pelatihan | 70 | 6.000 | 420.000 |
| Konsumsi peserta nasi kotak | Sosialisasi & Pelatihan | 70 | 10.000 | 700.000 |
| Konsumsi Panintia | Akomodasi Pelaksana | 1 x 5 orang | 200.000 | 1.000.000 |
| Cetak Dokumentasi | Dokumentaris | 1 paket | 350.000 | 350.000 |
| Kain Katun | Sosialisasi & Pelatihan | 5 meter | 50.000 | 250.000 |
| Galon air | Sosialisasi & Pelatihan | 6 | 50.000 | 300.000 |

| Lampiran 2. Material 1. Peralatan | Anggaran Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Steam Air | Apresiasi untu peningkatan kualitas air | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Sewa Gedung | Sosialisasi | 1 | 400.000 | 400.000 |
| Sewa LCD | Sosialisasi | 1 | 70.000 | 70.000 |
| Sewa Kipas Angin | Sosialisasi | 3 | 25.000 | 75.000 |
| Sewa Kursi | Sosilialisasi | 70 | 4000 | 280.000 |
| Sewa Video Shoot | Selama pengabdian | 1 | 300.000 | 300.000 |
| SUBTOTAL |  |  |  | 3.125.000 |

14

Justiﬁkasi

| Material | Justifikasi Perjalanan | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Semarang Surakarta | Perizinan | 1 x 5 orang | 200.000 | 1000.000 |
| Surakarta- Klaten | Perizinan | 1 x 5 orang | 100.000 | 500.000 |
| Klaten- Jlumbang | Perizinan | 1 x 5 orang | 60.000 | 300.000 |
| Desa Jlumbang | Observasi | 1 x 5 orang | 50.000 | 250.000 |
| Semarang- sekitarnya | Membeli Peralatan | 1 x 5 orang | 37.000 | 185.000 |
| Semarang- Klaten | Pegangkutan | 6 paket | 65.000 | 390.000 |
| Klaten- sekitarnya | Mengkoordinir warga | 1 x 5 orang | 50.000 | 500.000 |
| SUBTOTAL |  |  |  | 3.125.000 |

| Cetak buku panduan | Sosialisasi & Pelatihan | 70 buku | 10.000 | 700.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pulsa modem & komunikasi | Selama pengabdian | 1 x 5 bulan | 30.000 | 150.000 |
| Souvenir | Sosialisasi & pelatihan | 70 | 5000 | 350.000 |
| Print Laporan dan Administrasi | Selama Pengabdian | 1 paket | 250.000 | 250.000 |
| ATK | Selama Pengabdian | 5 paket | 50.000 | 250.000 |
| SUBTOTAL |  |  |  | 5.000.000 |

15

3.  Perjalanan

| No | Nama / NIM | Program Studi | Bidang Ilmu | AlokasiWaktu (jam/minggu) | Uraian Tugas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Salamah Nur Aini | Ilmu Hukum | Hukum | 16 Jam | Koordinatoor |
| 2 | Senfamilio Reza Fahlevi | Ilmu Hukum | Hukum | 16 Jam | Perizinan |
| 3 | Anis Jauhariyah Saidah | Ilmu Hukum | Hukum | 16 Jam | Perlengkapan dan Transport |
| 4 | Harwina | Ilmu Hukum | Hukum | 16 Jam | Acara/Kegiatan |
| 5 | Nasikhatun | Ilmu Hukum | Hukum | 16 Jam | Monitoring/Eval uasi |

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Publikasi Online dan media cetak | Publikasi | 1 paket | 260.000 | 260.000 |
| Jam Dinding | Bagi warga yang aktif berdiskusi | 5 buah | 75.000 | 375.000 |
| X-Banner Background | Sosialisasi & Pelatihan | 1 | 155.000 | 155.000 |
| Ember | Sosialisasi & Pelatihan | 6 | 15.000 | 90.000 |
| Plakat/thropy | Kenang-kenangan untuk kepala desa | 1 | 120.000 | 120.000 |
| Tenaga Jasa pembantu | Observasi | 1 orang | 250.000 | 250.000 |
| SUBTOTAL |  |  |  | 1.250.000 |

16

4.  Lain-lain

Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagi

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Kegiatan

KEMENTIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H : Kampus Sekaran - Gunung Pati – Seamarang

Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan

Email: pr3@unnes.ac.id Telp/Fax: (024) 8508003

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI/PELAKSANA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Salamah Nur Aini

NIM	: 8111414171

Program Studi	: Ilmu Hukum

Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa usulan PKM – M saya dengan judul:

“PENYAIR SUMBANG “ (PENYARINGAN AIR SUMUR DI DESA

JLUMBANG) SEBAGAI UPAYA MENDAPATKAN AIR BERSIH DAN

SEHAT

yang diusulkan untuk tahun anggaran 2015 bersifat original dan belum pernah

dibiayai  oleh  lembaga  atau  sumber  dana  lain.  Bilamana  di  kemudian  hari

ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut

dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan  seluruh

biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian  pernyataan  ini  dibuat  dengan  sesungguhnya  dan  dengan  sebenar-

benarnya.

Semarang, 17 Mei 2015

Mengetahui,	Yang menyatakan,

Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan,

(Dr. Bambang Budi Raharjo M.Si)	Salamah Nur Aini

NIP.196012171986011001	NIM. 8111414171

Lampiran  5.  Nota  Kesepahaman  MOU  atau  Pernyataan  Kesediaan  dari

Mitra

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJASAMA DARI MITRA

USAHA DALAM PELAKSANAAN

PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama	: Bp. Budi Santoso

Pempinan Mitra Usaha	: Kepala Desa Kadibolo

Bidang Usaha	: PKM-Pengabdian Masyarakat

Alamat	: Kadibolo

Dengan ini menyatakan Bersedia untuk Bekerjasama dengan Pelaksana Kegiatan

Program reativitas Mahasiswa – “PENYAIR SUMBANG “ (PENYARINGAN

AIR SUMUR DI DESA JLUMBANG) SEBAGAI UPAYA MENDAPATKAN

AIR BERSIH DAN SEHAT

Nama Ketua Tim Pengusul	: Salamah Nur Aini

Nomor Induk Mahasiswa	: 8111414171

Program Studi	: Ilmu Hukum

Nama Dosen Pembimbing	: Rindia Fanny K.S.H.,M.H

Perguruan Tinggi	:Universitas Negeri Semarang

Guna menerapkan dan/atau mengembangkan IPTEKS pada tempat usaha kami.

Bersama ini pula kami nyatakan dengan sebenarnya bahwa di antara pihak Mitra

Usaha dan Pelaksana Kegiatan Program tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan

ikatan usaha dalam wujud apapun juga.

Demikian  Surat  Pernyataan  ini  dibuat  dengan  penuh  kesadaran  dan  tanggung

jawab tanpa ada unsur pemaksaan di dalam pembuatannya untuk dapat digunakan

sebagaimana mestinya.

Semarang , 17 Mei 2015

(Budi Santoso)

1

9

Lampiran 6 . Denah Detail Lokasi Pelaksanaan Program

http://wikimapia.org/#lang=en&lat=-7.765774&lon=110.615716&z=17&m=b