PROPOSAL PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

JUDUL PROGRAM

“MURBEL SO WAT PUMSYS (SUMUR BELIK DENGAN SOLAR WATER PUMP SYSTEM)” UNTUK MENGATASI KEKURANGAN AIR DI DUSUN GALUR DESA KALIWEDI

BIDANG KEGIATAN:

PKM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Diusulkan Oleh:

1. Ma’rif Nanang Suryana	3201414067/2014

2. Arif Yulianto Hermawan	3201414049/2014

3. Norma Sri Nintia		3201414075/2014

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SEMARANG

2015

PENGESAHAN PKM-PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- Judul Kegiatan	:  “MURBEL SO WAT PUMSYS (SUMUR BELIK DENGAN SOLAR WATER PUMP SYSTEM)” UNTUK MENGATASI KEKURANGAN AIR DI DUSUN GALUR DESA KALIWEDI

- Bidang Kegiatan   		      :  PKM-M

- Ketua Pelaksana Kegiatan

- Nama Lengkap	:  Ma’rif Nanang Suryana

- NIM	:  3201414067

- Jurusan	:  Pendidikan Geografi S1

- Universitas/Institut/Politeknik	:  Universitas Negeri Semarang

- Alamat Rumah dan No Tel./HP	:  Jln Galur Rt06/Rw01 Kaliwedi, Kebasen,

Banyumas/085712112008

- Alamat E-mail	:  suryana.maarif00@gmail.com

- Anggota Pelaksana Kegiatan/Penulis:  2 orang

- Dosen Pendamping

  - Nama Lengkap dan Gelar	:

  - NID	:

  - Alamat Rumah dan No Tel./HP	:

  - Biaya Kegiatan Total

- Dikti			:  Rp 12.221.000,00

- Sumber Lain			:   -

- Jangka Waktu Pelaksanaan			: 5  bulan

Semarang,09 Oktober 2015

Menyetujui,

Ketua Jurusan Geografi			Ketua Pelaksana Kegiatan

(Drs. Apik Budi Santoso,M.Si			Ma’rif Nanang Suryana

NIP. 196209041989011001			NIM. 3201414067

Pembantu Rektor Bidang			Dosen Pendamping

Kemahasiswaan

Dr. Bambang Budi Raharjo,M.Si

NIP. 196012171986011001		NIP.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL   .....................................................................................	i

HALAMAN PENGESAHAN   ...........................................................................	ii

DAFTAR ISI   .....................................................................................................	iii

RINGKASAN  ....................................................................................................	iv

BAB 1 PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang Masalah  ...................................................................	1

B.  Tujuan Program  ................................................................................	2

C.  Luaran yang Diharapkan ....................................................................	2

BAB 2 GAMBARAN UMUM MASYARAKAT   ............................................	3

BAB 3 METODE PELAKSANAAN   ...............................................................	4

BAB 4 ANGGARAN BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

a.  Anggaran Biaya   .................................................................................	8

b.  Jadwal Kegiatan  ..................................................................................	8

DAFTAR PUSTAKA   ........................................................................................	9

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota   ........................................................	10

Lampiran 2. Justiﬁkasi Anggaran Kegiatan   .....................................................	13

Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas  ............	16

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pendiri/Pelaksana.....................................	17

Lampiran 5. Surat Pernyataan Kesediaan dari Mitra  .........................................	18

RINGKASAN

Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian Kepada Masyarakat ini dibuat dengan tujuan untuk membantu masyarakat di Dusun Galur Desa Kaliwedi dalam  mengatasi kekurangan air di musim kemarau serta memenuhi kebutuhan air bersih. Dengan adanya program ini, pengusul berharap masyarakat di Dusun Galur Desa Kaliwedi bisa memanfaatkan air dari sumur belik di sungai kalijawa yang sudah terintegrasi dengan solar water pump system (pompa air tenaga surya) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.Target khusus yang ingin dicapai yaitu masyarakat bisa memanfaatkan dan menjaga sumur belik beserta tangki air untuk penggunaan jangka panjang sehingga alat tersebut dapat bertahan lama dan dapat digunakan secara terus menerus.

Metode yang akan digunakan dalam pelaksanaan program ini dimulai dari persiapan program, pelaksanaan program, dan evaluasi program. Tahap persiapan program akan dimulai dari survei lapangan untuk mengetahui keadaan lingkungan fisik daerah tujuan. Informasi yang tidak diperoleh dari survey akan dilakukan dengan wawancara dengan masyarakat. Setelah dilakukan wawancara, maka tahap selanjutnya yaitu persiapan alat dan melakukan kerjasama dengan warga. Tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan program. Tahap ini akan dimulai dengan mengadakan sosialisasi, pengadaan bahan baku dan bahan penunjang, penyuluhan dan melaksanakan pembuatan sumur belik di sungai kalijawa serta pembangunan tangki air dengan pompa listrik tenaga surya. Setelah program ini terlaksana kami akan mengevaluasi sejauh mana keberhasilan yang dapat dicapai dari program ini dan melakukan perbaikan-perbaikan pada proses yang dirasa kurang optimal.

BAB 1

PENDAHULUAN

- LATAR BELAKANG MASALAH

Bencana kekeringan di berbagai daerah di Indonesia akhir-akhir ini semakin terasa, seiring meningkatnya fenomena EL-Nino saat ini. BMKG dan berbagai lembaga metereologi di dunia menyatakan bahwa saat ini sedang terjadi  EL-Nino moderat menuju kuat dan diprediksi akan berlangsung hingga awal tahun 2016. EL-Nino 2015 diperkirakan akan sekuat bahkan lebih kuat dibandingkan dengan fenomena serupa yang terjadi pada tahun 1997, hanya saja karena faktor pengendali cuaca lain yaitu Indian Ocean Dipole (IOD) masih dalam kondisi netral, maka dampaknya bagi Indonesia diperkirakan tidak akan separah 1997. Namun demikian, dampak fenomena iklim global ini sudah sangat terasa ada bulan Agustus dan akan semakin parah pada bulan Oktober. BMKG juga memperkirakanbahwa datangnya musim hujan akan mundur di beberapa wilayah di Indonesia, khususnya di bagian timur dan selatan. EL-Nino saat ini telah mebawa dampak kekeringan panjang di beberapa daerah seperti Sumatera Selatan, Lampung, Jawa, Bali, NTB, NTT dan Sulawesi Selatan. Hal ini juga yang terjadi di Dusun Galur Desa Kaliwedi,Kemarau panjang tahun 2015 ini membuat sumur-sumur warga di dusun galur mengering sehingga memaksa warga untuk mencari sumber air bersih di tempat lain salah satunya dengan membuat sumur belik di sungai kalijawa dengan metode tradisional, Akan tetapi jarak antara rumah dengan sungai begitu jauh membuat warga merasa kesusahan dengan mengambil air dari sumur tersebut apalagi dengan alat bantu seadanya untuk membawa air seperti ember dan jeligen.Maka dari permasalahan tersebut kami berinisiatif melalui program kreativitas mahasiswa ingin membuat  sumur belik yang terintegrasi langsung dengan tangki air dan pompa air tenaga surya sehingga memudahkan warga dalam mengambil air bersih di sumur belik.

- RUMUSAN MASALAH

- Bagaimana merancang program pembuatan sumur belik yang terintegrasi dengan tangki air dan pompa air tenaga surya?

- Bagaimana cara mengurangi dampak kekeringan di dusun galur?

- Bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat dusun galur tentang pemanfaatan sumur belik yang terintegrasi dengan tangki air dan pompa air tenaga surya?

- Bagaimana menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan melestarikan air di dusun galur?

- LUARAN YANG DIINGINKAN

- Sebagai informasi pengetahuan tentang pembuatan sumur belik yang terintegrasi dengan tangki air dan pompa air tenaga surya yang dapat di gunakan oleh masyarakat luas.

- Mengetahui cara mengurangi dampak kekeringan di dusun galur

- Masyarakat dapat mengetahui tentang pemanfaatan sumur belik yang terintegrasi dengan tangki air dan pompa tenaga surya

- Masyarakat di dusun galur dapat mengetahui tentang cara menjaga dan melestarikan air  di dusun galur

BAB 2

GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN

Dusun Galur merupakan bagian wilayah administrasi dari Desa Kaliwedi Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas,memiliki jumlah penduduk sekitar 250 jiwa dari total penduduk desa kaliwedi pada tahun 2015.Dusun galur masuk dalam Rt 06 dan Rw 01.Secara administrasi batas-batas dusun galur antara lain:

- Utara	: Dusun Kaliwedi Lor

- Timur	:Dusun  Ngasinan

- Selatan	: Dusun Leler

- Barat	: Dusun Braak

Secara geografis dusun galur terletak di puncak bukit kendeng dengan ketinggian sekitar 100 mdpl,batas batas geografisnya antara lain :

- Utara	: Sungai Kalijawa

- Timur	: Bukit Kendeng

- Selatan	: Bukit Kendeng

- Barat	: Bukit Kendeng

Menurut kondisi geologisnya dusun galur terletak di struktur batuan cadas dan lempung faktor inilah yang membuat air bersih sulit didapatkan di daerah ini hal itu beralaskan karena batuan cadas sangat keras apabila untuk di buat sumur tanah maupun sumur bor.

Kondisi sosial-ekonomi-budaya warga dusun galur mayoritas adalah bermata pencaharian sebagai petani dan sisannya menjadi buruh pasar,sopir angkot,pedagang dll.Mayoritas agama yang dianut adalah agama islam.Hampir semua penduduk di dusun galur adalah warga asli desa kaliwedi hal ini dikarenakan tanah yang untuk mendirikan tempat tinggal adalah tanah warisan dari orang tua sehingga kebanyakan dari mereka memilih menetap di dusun tersebut.

BAB 3

METODE PELAKSANAAN

- Tahapan Pertama (Persiapan)

- Survei lapangan

Survei lapangan dilakukan dengan melihat langsung keadaan sosial masyarakat, kondisi lingkungan, keadaan ekonomi masyarakat di Dusun Galur Desa Kaliwedi.Selain itu untuk memperoleh informasi mengenai jumlah masyarakat dan Kondisi lapangan untuk pembangunan tangki air.

- Wawancara

Hal-hal yang tidak diperoleh dari kegiatan survei lapangan akan dilakukan melalui wawancara dengan para warga serta Pemerintah Desa Kaliwedi,Entah dari keadaan masyarakat di sekitar Desa Kaliwedi dan sekitrnya ataupun keadaan Lingkungan fisik.

- Persiapan Alat

Persiapan alat dilakukan dengan melakukan pembelian semua peralatan yang diperlukan dalam proses pembuatan sumur belik dan pembangunan tangki air serta pompa air tenaga surya.

- Kerjasama

Kerjasama dilakukan antara Tim Pengabdian Masyarakat dengan Perangkat Dusun Galur Desa kaliwedi agar pelaksanaan program yang dilakukan mendapat persetujuan oleh semua pihak. Disamping itu, dari kerjasama ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih.

- Tahap Kedua (Pelaksanaan)

- Sosialisasi

Sosialisasi program segera dilaksanakan segera setelah ada izin dari Perangkat Desa Kaliwdi,Kecamatan Kebasen,Kabupaten Banyumas. Pada tahap ini juga dilaksanakan temu akrab dan sosialisasi dengan masyarakat Dusun Galur yang akan diajak untuk tukar pendapat tentang pembuatan sumur belik yang terintegrasi dengan tangki air dan pompa air tenaga surya.

- Pengadaan Bahan Dasar dan Bahan Penunjang

Bahan baku yang dipersiapkan berupa material bangunan berupa pasir,semen,batu dan besi beton.

Bahan penunjang dipersiapkan dengan cara pembelian barang-barang yang diperlukan. Daftar bahan baku dan bahan penunjang antara lain:

1.Pompa Motor Listrik

2.Seperangkat Panel Surya

3.Instalasi pipa air

4.Tangki Air

5.Instalasi Listrik

6.Satu set obeng  dan tang

- Penyuluhan

Penyuluhan pada masyarakat yang akan diberi wacana tentang pembuatan sumur belik selanjutnya di beri pemahaman tentang pemeliharaan tangki dan pompa air tenaga surya. Sebelum memasuki tahap Pelaksanaan proyek diadakan syukuran bersama agar antara masyarakat dengan Tim Pengabdian Masyarakat menjadi lebih akrab. Kemudian pemberian materi mengenai cara melestarikan sumber daya air dan alam sekitarnya.

- Praktik Pelaksanaan Pembuatan sumur belik di sungai kalijawa terintegrasi dengan tangki air dan pompa air tenaga surya

Dalam tahap Pelaksanaan dibagi menjadi 3 sub kegiatan yaitu :

    - Sub Kegiatan 1 membuat sumur belik di sungai kalijawa

    - Sub Kegiatan 2 membuat tiang beton untuk tangki air dan instalasi pipa serta selang air

    - Sub Kegiatan 3 membuat instalasi listrik yang terkait dengan pompa air tenaga surya

Tahap pelaksanaan dari ketiga sub kegiatan tersebut akan di jelaskan sebagai berikut:

- Sub Kegiatan 1 membuat sumur belik di sungai kalijawa

- Menyiapkan peralatan untuk menggali sumur berupa cangkul, dan ember

- Menentukan posisi sumur yang jauh dari aliran air utama sebaiknya di buat di pinggir sungai agar air yang keluar tidak terkontaminasi polutan

- Memulai menggali sumur menggunakan cangkul dengan diameter sumur sebesar 1 meter dengan kedalaman 1,5 meter

- Membuat pengerasan bibir sumur dengan adukan semen,pasir dan batu yang terdapat di sungai

- Menunggu 2 Hari agar air yang keluar sudah dalam keadaan bersih artinya kotoran sudah mengendap di dasar sumur

- Sub Kegiatan 2 membuat tiang beton untuk tangki air dan instalasi pipa  serta selang air

- Menyiapkan alat dan bahan untuk sub kegiatan 2

- Menentukan lokasi pembangunan tiang beton untuk peletakan tangki air

- Membuat kerangka tulang besi dan pondasi tiang beton

- Melakukan pengecoran tiang dan menunggu selama 7 hari untuk pengeringan

- Meletakan tangki air diatas tiang beton

- Membuat instalasi pipa dan selang air untuk input dan output air di tangki

- Melakukan finishing dengan cara pembersihan beton dari kotoran dan pembuatan label

    - Sub Kegiatan 3 membuat instalasi listrik yang terkait dengan panel surya dan pompa listrik

- Menyiapkan alat dan bahan untuk sub kegiatan 3

- Mengecek kondisi alat sebelum di pasang antara lain panel surya,kotak panel (inverter  dan controller listrik) serta pompa listrik

- Melakukan pemasangan panel surya di atas tangki air

- Melakukan pemasangan kotak panel di tempel di tiang beton

- Melakukan pemasangan pompa air

- Melakukan pemasangan instalasi listrik

- Melakukan finishing dengan cara mengecek jaringan listrik serta kelengkapan lainnya

e.   Sosialisasi prosedur penggunaan

Masyarakat diajak melalui forum musyawarah dalam bentuk pertemuan tatap muka.Di dalam musyawarah masing-masing anggota kelompok membacakan prosedur penggunaan alat baik dari prosedur penggunaan sumber tenaga listrik,prosedur penggunaan pompa listrik,dan prosedur penggunaan tangki air.Disini masyarakat diberi sejumlah pengetahuan tentang cara menggunakan dan merawat mulai dari sumur belik sampai tangkai air.Setelah itu anggota kelompok membagikan kertas berisi jadwal perawatan bulanan alat panel surya dan pompa air,hal ini penting di karenakan alat ini adalah alat vital di dalam sistem penyedotan air mulai dari sumur sampai tangki air.

3.  Tahap Akhir (Evaluasi)

- Evaluasi Kegiatan

Pengevaluasian kegiatan dilakukan untuk mengetahui keberhasilan sistem kelistrikan panel surya dan sistem pemompaan air, mengevalusi pendapat-pendapat dari masyarakat, menganalisisnya dan memperbaiki atau menyempurnakan hasil program.

- Penyusunan Laporan

Penyusunan Laporan direncanakan akan dilakukan setelah kegiatan berakhir untuk melaporkan rangkaian dan hasil pelaksanaan kegiatan secara institusi kepada penyedia dana program ini.

BAB 4

BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

- Anggaran Biaya

| No. | Jenis Pengeluaran | Biaya |
| --- | --- | --- |
| 1 | Peralatan Penunjang | Rp 540.000,00 |
| 2 | Bahan Habis Pakai | Rp 10.673.500,00 |
| 3 | Perjalanan | Rp 570.000,00 |
| 4 | Lain-lain | Rp 437.500,00 |
|  | Jumlah | Rp 12.221.000,00 |

- Jadwal Kegiatan

| No | Jenis Kegiatan | Bulan |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. | Tahap Pertama (Persiapan) |  |  |  |  |  |
| 1. | Survey Lapangan | X |  |  |  |  |
| 2. | Wawancara | X |  |  |  |  |
| 3. | Persiapan Alat | X |  |  |  |  |
| 4. | Kerja sama | X |  |  |  |  |
| B. | Tahap Kedua |  |  |  |  |  |
| 1. | Sosialisasi | X |  |  |  |  |
| 2. | Pengadaan Bahan Baku dan Penunjang |  | X | X |  |  |
| 3. | Penyuluhan |  | X | X | X |  |
| 4. | Praktek Pembuatan Sumur Belik dengan Pembangunan Tangki Air dan Pompa Tenaga Surya |  | X | X | X | X |
| C | Tahap Terakhir (Evaluasi) |  |  |  |  |  |
| 1. | Evaluasi Kegiatan |  | X | X | X | X |
| 2. | Penyusunan Laporan |  |  |  |  | X |

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto,Suharsimi.2006.Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.Jakarta: Rineka Cipta.

Priambodo,Arie.2009.Panduan Praktis Menghadapi Bencana.Yogyakarta : Kanisius

https://id.wikipedia.org/wiki/Belik

(di akses pada tanggal 09 september 2015)

www.bgl.esdm.go.id/

(di akses pada tanggal 09 september 2015)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota

    - Ketua Pelaksana

- Identitas Diri

| No | Nama Lengkap | Ma’rif Nanang Suryana |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jenis Kelamin | Laki laki |
| 2 | Program Studi | Pendidikan Geografi S1 |
| 3 | NIM | 3201414067 |
| 4 | Tempat dan Tanggal Lahir | Banyumas,20 November 1996 |
| 5 | E-mail | suryana.maarif00@gmail.com |
| 6 | Nomor telepon/HP | 085712112008 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SD Negeri 1 Kaliwedi | SMP Negeri 1 Kebasen | SMA Negeri 1 Sampang |
| Jurusan | - | - | IPA |
| Tahun Masuk – Lulus | 2002-2008 | 2008-2011 | 2011-2014 |

- Pemakalah Seminar

| No | Nama Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu & Tempat |
| --- | --- | --- | --- |

- Penghargaan Dalam 10 Tahun Terakhir

| No | Jenis Penghargaan | Instusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan hibah PKM-M.

Semarang,  09 Oktober 2015

Pengusul,

Ma’rif Nanang Suryana

- Anggota 1

- Identitas Diri

| No | Nama Lengkap | Arief Yulianto Hermawan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jenis Kelamin | Laki-laki |
| 2 | Program Studi | Pendidikan Geografi |
| 3 | NIM | 3201414049 |
| 4 | Tempat dan Tanggal Lahir | Pemalang, 14 Juli 1996 |
| 5 | E-mail | arief.smantar@gmail.com |
| 6 | Nomor telepon/HP | 085799685087 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SDN 02 Kedungbanjar | SMPN 3 Taman | SMAN 1 Petarukan |
| Jurusan | - | - | IPS |
| Tahun Masuk – Lulus | 2002-2008 | 2008-2011 | 2011-2014 |

- Pemakalah Seminar

| No | Nama Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu & Tempat |
| --- | --- | --- | --- |

- Penghargaan Dalam 10 Tahun Terakhir

| No | Jenis Penghargaan | Instusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan hibah PKM-M.

Semarang, 09 Oktober 2015

Anggota 1,

Arief Yulianto Hermawan

- Anggota 2

- Identitas Diri

| No | Nama Lengkap | Norma Sri Nintia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 2 | Program Studi | Pendidikan Geografi |
| 3 | NIM | 3201414075 |
| 4 | Tempat dan Tanggal Lahir | Banyumas, 19 November 1996 |
| 5 | E-mail | srinintia@gmail.com |
| 6 | Nomor telepon/HP | 087737116021 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SD N 3 Rawalo | SMP N 1 Rawalo | SMA N Jatilawang |
| Jurusan | - | - | IPS |
| Tahun Masuk – Lulus | 2002-2008 | 2008-2011 | 2011-2014 |

- Pemakalah Seminar

| No | Nama Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu & Tempat |
| --- | --- | --- | --- |

- Penghargaan Dalam 10 Tahun Terakhir

| No | Jenis Penghargaan | Instusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan hibah PKM-M.

Semarang, 09 Oktober 2015

Anggota 2,

Norma Sri Nintia

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan

- Peralatan Penunjang

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Satu Set obeng dan tang | Untuk instalasi kelistrikan | 1 unit | Rp 190.000,00 | Rp 190.000,00 |
| Cangkul | Untuk menggali sumur | 1 unit | Rp 90.000,00 | Rp 90.000,00 |
| Ember | Untuk menggali sumur dan wadah air | 5 unit | Rp 12.000,00 | Rp 60.000,00 |
| Satu set alat pertukangan | Untuk membangun tiang beton | 1 unit | Rp 200.000,00 | Rp 200.000,00 |
|  |  |  | Sub Total | Rp 540.000,00 |

- Bahan Habis Pakai

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Keterangan (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Satu set PLTS 250 Watt | Untuk Sumber tenaga listrik | 1 Unit | Rp 3.600.000,00 | Rp 3.600.000,00 |
| Pompa Air | Untuk memompa air | 1 Unit | Rp 900.000,00 | Rp 900.000,00 |
| Selang Air Elastis 0.5” | Untuk instalasi air | 300 m | Rp 6000,00 | Rp 1.800.000,00 |
| Tangki air kapasitas 1200 L | Untuk penampungan air | 1 Unit | Rp 1.600.000,00 | Rp 1.600,000,00 |
| Semen 50 kg | Untuk bahan membuat tiang beton | 7 Buah | Rp 63.0000,00 | Rp 441.000,00 |
| Batu Split | Untuk bahan membuat tiang beton | 1 pick up | Rp 300.000,00 | Rp 300.000,00 |
| Pasir sungai | Untuk bahan membuat tiang beton | 1 pick up | Rp 400.000,00 | Rp 400.000,00 |
| Kabel listrik tipe NYA 100 m | Untuk instalasi listrik | 1 Unit | Rp 250.000,00 | Rp 250.000,00 |
| Besi beton 12,2 mm | Untuk Bahan membuat tiang beton | 10 buah | Rp 90.000,00 | Rp 900.000,00 |
| Pipa paralon 1” 4m | Untuk instalasi saluran air | 5 buah | Rp 37.000,00 | Rp 185.000,00 |
| Lem PVC | Untuk lem pipa paralon | 2 buah | Rp 5.000,00 | Rp 10.000,00 |
| Kran Air | Untuk output air | 5 buah | Rp 16.000,00 | Rp 80.000,00 |
| Keni 1” | Untuk penyambungan pipa | 20 buah | Rp 8.500,00 | Rp 170.000,00 |
| Paku | Untuk memaku papan cor | 0.5 kg | Rp 15.000,00 | Rp 7.500,00 |
| Kawat besi | Untuk mengikat papan cor | 1 set | Rp 30.000,00 | Rp 30.000,00 |
| Total |  |  |  | Rp 10.673.500,00 |

- Perjalanan

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Keterangan (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Transportasi | Survei, Wawancara, Perizinan, Kerjasama | 2 x 3 orang | Rp 10.000 | Rp 60.000 |
| Transportasi | Sosialisasi | 2 x 3 orang | Rp 10.000 | Rp 60.000 |
| Transportasi | Pembelian peralatan dan bahan habis pakai, Penyuluhan |  | Rp 200.000 | Rp 200.000 |
| Transportasi | Bimbingan dan Evaluasi |  | Rp 150.000 | Rp 150.000 |
| Monev | Evaluasi |  | Rp 100.000 | Rp 100.000 |
|  |  |  | Sub Total | Rp 570.000 |

- Lain-lain

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Keterangan (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Administrasi | Proposal Bolpoint | 3 buah 5 buah | Rp 10.000 Rp 1.500 | Rp 30.000 Rp 7.500 |
| Konsumsi | Survei, Wawancara, Perizinan, Pengadaan bahan baku dan peralatan, Kerjasama, Penyuluhan Sosialisasi, Pelatihan |  |  | Rp 200.000 |
| Laporan | - Kemajuan - Akhir | 2 buah 2 buah | Rp 25.000 Rp 25.000 | Rp50.000 Rp 50.000 |
| Dokumentasi |  |  |  | Rp 100.000 |
|  |  |  | Sub Total | Rp 437.500 |

Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas

| No | Nama / NIM | Program Studi | Bidang Ilmu | AlokasiWaktu (jam/minggu) | Uraian Tugas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ma’rif Nanang Suryana /3201414067 | Pendidikan Geografi | Sosial | 5 jam/minggu | Ketua pelaksana |
| 2 | Arief Yulianto Hermawan /3201414049 | Pendidikan Geografi | Sosial | 5 jam/minggu | Survei, Wawancara, Kerjasama, Sosialisasi, Pelaksanaan pembuatan sumur belikdan sistem pompa air tenaga surya Penyuluhan, Evaluasi Kegiatan |
| 3 | Norma Sri Nintia /3401414075 | Pendidikan Geografi | Sosial | 5 jam/minggu | Survei, Wawancara, Kerjasama, Sosialisasi, Pelaksanaan pembuatan sumur belik dan sistem pompa air tenaga surya Penyuluhan, Evaluasi Kegiatan |

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Peneliti/Pelaksana

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H : Kampus Sekaran - Gunung Pati – Semarang

Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan

Email: pr3@unnes.ac.id Telp/Fax : (024) 8508003

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI/PELAKSANA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama		: Ma’rif Nanang Suryana

NIM		: 3201414067

Program Studi	: Pendidikan Geografi S1

Fakultas		: Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan bahwa proposal Program Kreativitas Mahasiswa — Pengabdian kepada Masyarakat saya dengan judul:

“MURBEL SO WAT PUMSYS (SUMUR BELIK DENGAN SOLAR WATER PUMP SYSTEM)” UNTUK MENGATASI KEKURANGAN AIR DI DUSUN GALUR DESA KALIWEDI

yang diusulkan untuk tahun anggaran 2016 bersifat original dan belum pernah dbiayai oleh lembaga atau sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 09 Oktober 2015

Mengetahui,               	Yang menyatakan,

Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan

Dr. Bambang Budi Raharjo,M.Si.	Ma’rif Nanang Suryana

NIP. 196012171986011001	NIM. 3201414067

Lampiran 5. Surat Pernyataan Kesediaan dari Mitra

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJASAMA DARI MITRA USAHA

DALAM PELAKSANAANPROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama		: ___________________________________

Pimpinan Mitra Usaha	: ___________________________________

Bidang Usaha	: ___________________________________

Alamat		: ___________________________________

Dengan  ini  menyatakan  Bersedia  untuk  Bekerjasama  dengan  Pelaksana  Kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa –  Pengabdian kepada Masyarakat.

Nama Ketua Tim Pengusul	:  Ma’rif Nanang Suryana

Nomor Induk Mahasiswa	:  3201414067

Program Studi	:  Pendidikan Geografi S1

Nama Dosen Pembimbing	:

Perguruan Tinggi	:  Universitas Negeri Semarang

guna menerapkan dan/atau mengembangkan IPTEKS pada tempat usaha kami.

Bersama ini pula kami nyatakan dengan sebenarnya bahwa di antara pihak Mitra Usaha dan Pelaksana Kegiatan Program  tidak  terdapat  ikatan  kekeluargaan  dan  ikatan  usaha dalam wujud apapun juga.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada  unsur  pemaksaan  di  dalam  pembuatannya  untuk  dapat  digunakan  sebagaimana mestinya.

Semarang,

Yang menyatakan,

(....................................................)