PROPOSAL PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

KRATON (Kran Otomatis Nyala dan Mati) sebagai Solusi untuk Pengisian Air

BIDANG KEGIATAN :

PKM-KARSA CIPTA

Diusulkan oleh :

Anggil Agusta			4611413039 / 2013

Muhamad Aris			4611413003 / 2013

Eka Nur Afifah			4611413004 / 2013

Muhammad Andi Setiawan	4101412063 / 2012

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SEMARANG

2015

# PENGESAHAN PKM-KARSA CIPTA

1.  Judul Kegiatan    			: KRATON (Kran Otomatis Nyala dan Mati)

2.  Bidang Kegiatan    			: PKM-KC

3.  Ketua Pelaksana Kegiatan

a.Nama Lengkap    		: Anggil Agusta

b.NIM     			: 4611413039

c.Jurusan    			: Ilmu Komputer

d.Universitas			: Universitas Negeri Semarang

e.Alamat Rumah dan No Hp	: Jl. Gianti RT 03/RW 02 Ngelo Marhen, Kec. Cepu / 089626449662

f.Alamat email    		: anggilagusta@gmail.com

4.  Anggota Pelaksana Kegiatan	:  3 orang

5.  Dosen Pendamping

a. Nama Lengkap dan Gelar  	: Riza Arifudin S.Pd., M.Cs.

b. NIDN   			: 0025058005

c. Alamat Rumah dan No HP	: Jalan WismaSari VII/A1 Ngaliyan Semarang / 081325501075

6.  Biaya Kegiatan Total  Dikti    	: Rp. 11.250.000,00

7.  Jangka Waktu Pelaksanaan  	: 5 bulan

Semarang, 05 Oktober 2015

Menyetujui,

Ketua Jurusan Ilmu Komputer

(Endang Sugiharti, S.Si., M.Kom.)

NIP. 1974010719999032001

Ketua Pelaksana Kegiatan

(Anggil Agusta)

NIM. 4611413039

Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan

Universitas Negeri Semarang

(Dr. Bambang Budi Raharjo, M.Si.)

NIP. 196012171986011001

Dosen Pendamping

(Riza Arifudin, S.Pd., M.Cs.)

NIDN. 0025058005

# DAFTAR ISI

Halaman Sampul

PENGESAHAN PKM-KARSA CIPTA	i

DAFTAR ISI	i

RINGKASAN	iii

BAB I PENDAHULUAN	1

1.1.	LATAR BELAKANG MASALAH	1

1.2.	RUMUSAN MASALAH	1

1.3.	TUJUAN	1

1.4.	LUARAN YANG DIHARAPKAN	2

1.5.	KEGUNAAN	2

BAB II KAJIAN PUSTAKA	3

2.1.	Tinjauan Umum Air	3

2.2.	Pengertian Kran	3

2.3.	Sensor Ketinggian Air	4

2.4.	Komponen yang Digunakan	4

BAB III METODE PELAKSANAAN	6

3.1.	Penelitian Awal	6

3.2.	Penelitian Lanjutan	6

3.3.	Kerangka Berpikir	7

BAB IV BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN	8

4.1.	ANGGARAN BIAYA	8

4.2.	JADWAL KEGIATAN	8

DAFTAR PUSTAKA	9

LAMPIRAN	1

Lampiran 1. Biodata ketua, anggota dan dosen pembimbing

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan

Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Peneliti/ Pelaksana

Lampiran 5. Gambaran Teknologi yang akan Diterapkan

# RINGKASAN

Pembuatan program kreativitas mahasiswa dengan judul “Kran Otomatis” ini bertujuan untuk memudahkan dalam membuat kran yang dapat memudahkan dalam pengisian air pada bak ataupun tempat air kamar mandi. Dalam kran ini juga dilengkapi dengan sensor yang berfungsi untuk mengidentitaskan apakah air kosong ataupun penuh juga dapat  mepermudah dalam pengisian air agar lebih efisien. Sehingga pengguna tidak perlu repot-repot mengaktifkan kran saat air kosong ataupun menutup kran saat air penuh karena sudah otomatis nyala dan mati. Metode alat ini secara otomatis menyesuaikan keadaan air dengan 2 sensor yang dapat mengetahui bahwa air kosong ataupun penuh. Saat air dalam keadaan kosong kran akan otomatis menyala, sedangkan saat air dalam keadaan penuh maka kran akan otomatis menutup atau mati. Dengan alat ini pengguna tidak perlu khawatir dengan masalah pengisian air. Karena kran sudah otomatis nyala saat air dalam keadaan kosong dan mati saat dalam keadaan penuh. Serta dengan alat ini pengguna tidak perlu khawatir akan membuang sumber daya air dengan percuma.

Alat ini rencananya mampu untuk mengetahui saat air dalam keadaan kosong dan air dalam keadaan penuh serta dapat membuka kran saat air kosong dan menutup kran saat air penuh. Untuk  generasi  awal  alat  ini  di  buat  dengan  sederhana  dulu,  apabila  masyarakat  sekitar  sudah  merasakan  kenyamanan  alat  ini,  rencananya  akan  di  buat  generasi  penerus yang lebih baik serta praktis berbentuk desain secara virtual.

Dengan  desain  yang  rencananya  akan  di  buat  secara  virtual,  ini  akan  menambah tingkat  keteknologian  yang  cukup  tinggi  dan  menambah  rasa  ketertarikan  masyarakat terhadap alat ini.

Dengan adanya kran otomatis ini, diharapkan mampu menghilangkan rasa khawatir dan memberi rasa nyaman terhadap pengguna dalam pengisian air. bak kamar mandi kosong, ataupun membuang air dengan percuma karena lupa kran masih aktif oleh masyarakat akan diusahakan agar hal tersebut tidak akan teratasi dengan alat ini.

BAB I

# PENDAHULUAN

## LATAR BELAKANG MASALAH

Kran adalah perangkat untuk mengendalikan aliran zat cair (air) pada saluran pipa atau sejenisnya dengan membuka ataupun menutup sebuah lubang. Dahulu orang tidak mengenal Kran, sebab sumber daya air pada saat itu sangat berlimpah. Saat itu orang baru mengenal pancuran atau air mancur sebagai sarana menggunakan air. Aliran air pada pancuran tidak bisa dihentikan, sehingga air akan mengalir terus tidak terkontrol.

Air merupakan sumber daya alam yang diperlukan untuk hajat hidup orang banyak, bahkan oleh semua makhluk hidup. Oleh karena itu sumber daya air tersebut harus dilindungi agar tetap dapat dimanfaatkan dengan baik oleh manusia dan makhluk hidup lainnya. Pemanfaatan air untuk berbagai kepentingan harus dilakukan secara bijaksana dengan memperhitungkan kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang (Agnes,2013).

Seiring dengan perkembangan zaman dimana air merupakan barang yang mempunyai nilai ekonomis maka manuasia berupaya untuk menggunakan air sesuai keperluan saja. Maka diciptakanlah kran. Zaman sekarang banyak orang yang menggunakan kran baik di daerah perkotaan maupun daerah pedesaan. Hampir setiap rumah memiliki kran.

(Sudarmadji, 2006) Potensi air tanah bervariasi antara tempat yang satu dengan tempat yang lain, dengan demikian pula permasalahan yang timbul juga tidak sama, namun secara  umum dapat dikatakan bahwa pada setiap daerah telah terjadi penurunan cadangan  air tanah serta penurunan kualitas air tanah.

Dengan banyaknya pengguna kran untuk mengatur dalam pengisian air, maka sangat diperlukan suatu alat yang dapat digunakan secara otomatis dalam proses pengisian air. Kran otomatis tersebut sangat membantu pengguna dalam pengisian air karena pengguna tidak perlu khawatir akan membuang banyak air karena lupa mematikan kran, ataupun khawatir akan bak air kosong karena apabila air dalam wadah kosong maka kran akan otomatis menyala.

## RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- Bagaimana cara membuat alat untuk membuat pengisian air lebih efisien?

- Bagaimana cara untuk menurunkan tingkat pemborosan air?

## TUJUAN

Dengan dilaksanakannya program karsa cipta ini diharapkan:

- Mampu membuat alat yang mampu mengatur proses pengisian air secara otomatis.

- Mampu membuat alat yang mampu menurunkan tingkat pemborosan air.

- Mampu membuat alat yang memudahkan pengguna dalam pengisian air yang lebih efisien

## LUARAN YANG DIHARAPKAN

Program karsa cipta ini bertujuan untuk membuat alat yang sangat membantu pengguna dalam pengisian air secara otomatis, selain itu alat ini diharapkan efisien dalam mengatur air dengan sensor yang mendeteksi keadaan air dalam keadaan kosong maupun dalam keadaan penuh. Alat ini bermanfaat bagi para penggunanya baik untuk perumahan, pertokoan maupun sarana umum seperti bandara, sekolah, stasiun, terminal dan sebagainya.

## KEGUNAAN

Program karsa cipta ini mampu menciptakan suatu alat yang sangat membantu pengguna dan membuat nyaman serta nyaman dalam pengisian air. Juga dapat mengurangi tingkat pemborosan air yang terbuang percuma.

BAB II

# KAJIAN PUSTAKA

## Tinjauan Umum Air

Setiap manusia pada dasarnya sangat membutuhkan air. Sebagai contoh, setiap bagian tubuh manusia hampir 80% yaitu air. Sehingga manusia sangat membutuhkan untuk mengkonsumsi air. Selain untuk dikonsumsi, air juga dibutuhkan untuk mandi, mencuci, dan sebagainya. Air merupakan salah satu sumber daya yang tidak dapat diperbarui, walaupun di Indonesia mempunyai air yang melimpah, tetapi apabila air kering, maka air tidak dapat didapatkan lagi. Seperti negara-negara yang sebagian besar daerahnya berupa gurun. Mayoritas masyarakat negara tersebut kesulitan untuk mencari air sehingga banyak yang kekurangan air.

Air adalah senyawa yang penting bagi semua bentuk kehidupan yang diketahui sampai saat ini di Bumi. Air menutupi hampir 71% permukaan Bumi. Tetapi terdapat beberapa wilayah pada belahan bumi yang kekurangan air. Air dapat berwujud padatan (es), cairan (air) dan gas (uap air). Air merupakan satu-satunya zat yang secara alami terdapat di permukaan Bumi dalam ketiga wujudnya tersebut. Pengelolaan sumber daya air yang kurang baik dapat menyebakan kekurangan air, monopolisasi serta privatisasi dan bahkan menyulut konflik. Indonesia telah memiliki undang-undang yang mengatur sumber daya air sejak tahun 2004, yakni Undang Undang nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Zaman sekarang manusia banyak yang melupakan tentang pentingnya air untuk kehidupan sehari-hari. Sehingga banyak manusia yang membuang air dengan percuma. Faktor utamanya adalah dengan kelalaian manusia. Sebagai contohnya, lalai dalam mematikan kran. Serta pengisian air ditempat umum tetapi tidak ada yang mematikan pengisian air tersebut.

Sebagai contoh lain, Pada saat fungsional (hari kerja) di kampus terjadi konsentrasi sejumlah orang dalam jumlah yang cukup banyak, meliputi : mahasiswa, dosen, karyawan, dan tamu yang datang. Menurut data “Penelitian Ekoefisiensi Penggunaan Air besih Penduduk Kota Yogyakarta”, oleh Sudjoko (Bapedalda Prop. DIY, 2007), kebutuhan air bersih setiap orang untuk penggelontoran WC sebesar 17,03 liter/hari dan untuk berwudlu 42,32 liter/hari. Dengan melihat pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengisian air memegang suatu peranan penting dalam menghemat air.

## Pengertian Kran

Keran/kran air menurut kamus bahasa Indonesia adalah suatu pancuran air, yang bisa dibuka serta ditutup dengan di tarik atau diputar diatasnya. hampir digunakan di setiap rumah. Fungsi dasarnya adalah penghubung dan pemutus aliran air. Selain memiliki fungsi dasar, kran air juga berfungsi untuk hemat air. karena kran air memiliki saluran yang cukup kecil untuk mengeluarkan air. Kran bisa di tempatkan pada saluran air di beberapa daerah tertentu dirumah (sumber : sehatjalan.wordpress.com).

## Sensor Ketinggian Air

Terdapat berbagai macam sensor ketinggian air. Antara lain, sensor air dengan kelembaban, pelampung atau displacer, gelombang udara, resistansi, kapasitif, ultra sonic, optic, thermal, tekanan, sensor permukaan dan radiasi. Pemilihan sensor yang tepat tergantung pada situasi dan kondisi sistem yang akan di sensor(sumber:elektronika-dasar.web.id).

Sensor adalah alat untuk mendeteksi/mengukur sesuatu, yang digunakan untuk mengubah variasi mekanis, magnetis, panas, sinar dan kimia menjadi tegangan dan arus listrik. Dalam lingkungan sistem pengendali dan robotika, sensor memberikan kesamaan yang menyerupai mata, pendengaran, hidung, lidah yang kemudian akan diolah oleh kontroler sebagai otaknya.

Sensor dalam teknik pengukuran dan pengaturan secara elektronik berfungsi mengubah besaran fisik (misalnya : temperatur, gaya, kecepatan putaran) menjadi besaran listrik yang proposional. D Sharon, dkk (1982), mengatakan sensor adalah suatu peralatan yang berfungsi untuk mendeteksi gejala-gejala atau sinyal-sinyal yang berasal dari perubahan suatu energi seperti energi listrik, energi fisika, energi kimia, energi biologi, energi mekanik dan sebagainya.

Pada tempat-tempat penampungan air seringkali diperlukan suatu mekanisme untuk mengetahui ketinggian permukaan air. Seringkali mekanisme tersebut masih berupa cara-cara manual, semisal dengan melihat dan melakukan pengukuran langsung pada tempat penampungan air tersebut. Mungkin cara tersebut merupakan cara yang paling sederhana dan gampang, tetapi akan sedikit sulit jika misalnya letak penampungan air tersebut sulit dijangkau manusia, misalnya diatas atap bangunan atau jika malam hari dan penerangan sekitar penampungan tersebut kurang.

Sehingga kadang-kadang diperlukan suatu mekanisme pengukur ketinggian permukaan air secara otomatis, salah satunya dengan membuat semacam sensor pengukur ketinggian air. Sensor ini kemudian dipasangkan pada penampung air teresebut. Tampilan untuk melihat hasil pengukuran sensor tersebut tidak perlu dekat dengan sensor, dapat ditempatkan di tempat lain sesuai kebutuhan, sehingga hasil pengukuran dapat dilihat setiap saat dengan mudah. Sensor sederhana yang  diimplementasikan adalah menggunakan  prinsip dasar elektrolisis (Syukri,1999) yang memanfaatkan sifat air sebagai penghantar listrik yang berfungsi seperti saklar  otomatis. Dan diimplementasikan dengan kran otomatis.

## Komponen yang Digunakan

- Resistor

Resistor adalah komponen elektronik dua saluran yang didesain untuk menahan arus listrik dengan memproduksi penurunan tegangan diantara kedua salurannya sesuai dengan arus yang mengalirinya Resistor digunakan sebagai bagian dari jejaring elektronik dan sirkuit elektronik, dan merupakan salah satu komponen yang paling sering digunakan. Resistor dapat dibuat dari bermacam-macam kompon dan film, bahkan kawat resistansi (kawat yang dibuat dari paduan resistivitas tinggi seperti nikel-kromium).

- IC

Sejalan dengan berkembangnya teknologi elektronika, maka pada saat ini telah ditemukan suatu komopnen terpadu yang terdiri dari beberapa macam komponen seperti resistor, kapasitor, diode dan transistor. Komponen tersebut dikemas menjadi satu rangkaian terintegrasi dalam bentuk sebuah chip.komponen tersebut dikenal dengan nama integrated circuit atau disingkat IC. IC adalah komponen yang dipakai sebagai otak peralatan elektronika.

- Kondensator/Kapasitor

Kapasitor adalah suatu komponen elektronika yang dapat menyimpan dan melepaskan muatan listrik atau energi listrik. Kemampuan untuk menyimpan muatan listrik pada kapasitor disebut dengan kapasitansi atau kapasitas.

Untuk nilai kapasitans yang besar biasanya dipakai kondensator elektrolit. Kondensator ini dibuat dalam bentuk tabung. Kondensator elektrolit mempunyai kutup positif dan kutub negatif. Pada saar menghubungkannya ke dalam sirkuit, posisi erminal tidak boleh tertukar, apabila tertukar kondensator akan rusak atau meledak. Hal ini juga terjadi jika kita melewati batas tegangan. Kondensator elektrolit dapat dipakai dalam rangkaian yang mengandung tegangan rata saja dan mengandung tegangan bolak-balik.

- Transformator

Transformator atau sering juga disebut trafo adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk mengubah (menaikkan/menurunkan) tegangangan listrik bolak-balik (AC) Bentuk dasar transformator adalah sepasang ujung pada bagian primer dan sepasang ujung pada bagian sekunder. Bagian primer dan skunder adalah merupakan lilitan kawat email yang tidak berhubungan secara elektris. Kedua lilitan kawat ini dililitkan pada sebuah inti yang dinamakan inti trafo. Untuk trafo yang digunakan pada tegangan AC frekuensi rendah biasanya inti trafo terbuat dari lempengan-lempengan besi yang disusun menjadi satu membentuk teras besi. Sedangkan untuk trafo frekuensi tinggi (digunakan pada rangkaian-rangkaian Radio Frequency/RF) menggunakan inti ferit (serbuk besi yang dipadatkan)(sumber:muhkhtabir.blogspot.co.id).

BAB III

# METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan pada program karsa cipta ini yaitu sebagai berikut:

Pelaksanaan dari kegiatan ini akan terbagi dalam 2 penelitian yaitu :

## Penelitian Awal

- Tujuan

Penelitian  awal  bertujuan  untuk  mengetahui  kekurangan  pada  alat  yang sudah  ada  selama  ini  sehingga  perlu  dibuat  desain  alat  baru  untuk kran otomatis.

2.  Metode Penelitian

- Metode Interview

- Observasi

- Metode Literatur

3.  Teknik Pengumpulan Data

- Metode Observasi

Peneliti  melakukan  observasi  di  yang menyediakan sensor air.

- Metode Literatur

Peneliti  menggunakan  metode  literatur   yaitu  membaca,  mempelajari, membahas, dan menelusuri buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah tentang sensor air dan keran otomatis.

Metode  ini  bertujuan  untuk  melakukan  kajian-kajian  teoritis  sistem parkir sidik jari sebagai sistem parkir terbaik.

- Metode Interview

Penulis  melakukan  wawancara  dengan  orang yang berhubungan dengan sensor air maupun kran otomatis.

## Penelitian Lanjutan

1.  Tujuan

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memecahkan  masalah  yang  teridentifikasi setelah dilakukan penelitian awal dengan jalan mengubah atau melengkapi desain alat yang sudah ada.

- Metode Penelitian

Metode yang digunakan :

- Seminar desain dasar

Seminar  dilakukan  untuk  mendapatkan  masukan  dari  peserta  seminar tentang desain dasar. Seminar ini melibatkan mahasiswa dan dosen.

- Perencanaan dan pembuatan alat

Setelah  melakukan  seminar  desain  dasar  tahapan  selanjutnya  adalah pembuatan  kran otomatis.

- Pengujian desain eksperimen

Pengujian   ini   dimasukan   untuk   menguji   konstruksi   kran otomatis.

## Kerangka Berpikir

Kran -> Kran adalah perangkat untuk mengendalikan aliran zat cair (air) pada saluran pipa atau sejenisnya dengan membuka ataupun menutup sebuah lubang.

Kran dengan tuas manual

Masalah :

- Kurang Efisien

- Sering lupa menutup kran

- Lupa untuk mengisi bak air sehingga bak air kosong

Kran otomatis

Kelebihan :

- Sangat Efisien karena otomatis dalam pengisian air

- Tidak perlu khawatir akan pemborosan air karena saat air penuh maka kran otomatis mati

- Tidak khawatir akan bak mandi kosong karena kran akan menyala saat bak mandi dalam keadaan kosong

BAB IV

# BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

## ANGGARAN BIAYA

| No | Jenis Pengeluaran | Biaya(Rp) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Peralatan penunjang | 3.400.000 |
| 2 | Peralatan Habis Pakai | 4.500.000 |
| 3 | Perjalanan | 1.800.000 |
| 4 | Lain-lain | 1.550.000 |
| Sub Total |  | 11.250.000 |

## JADWAL KEGIATAN

| Jenis Kegiatan | BULAN KE- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| Mencari Informasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Melakukan Penelitian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Persiapan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desain Awal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cek Fungsional dan Kualitas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pembuatan Laporan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# DAFTAR PUSTAKA

Widiyanto Agnes Fitria, Yuniarno Saudin, Kuswanto. 2013. Polusi air tanah akibat limbah industri  dan limbah rumah tangga. KEMAS 10. Semarang

Sudjoko.  2007.  Ekoefisiensi  Penggunaan Air  besih  Penduduk  Kota Yogyakarta.  Laporan Penelitian. Bapedalda Prop. DIY.

Sudarmadji 2006. Perubahan Kualitas Airtanah Di Sekitar Sumber Pencemar Akibat  Bencana Gempa Bumi. Forum Geografi, 20(2):99–11.

Sudjoko, Siti Mariyam, Wita Setianingsih. 2009. Analisis Upaya Ekoefisiensi Kebutuhan Air Bersih Kampus Universitas Negeri Yogyakarta. Fakultas MIPA, Universitas Negeri Yogyakarta.

S. Syukri. 1999. "Kimia Dasar 2".  ITB. Bandung.  pp. 378-387.

https://sehatjalan.wordpress.com/2013/11/04/penggunaan-kran-air/

http://muhkhabir.blogspot.co.id/2011/09/laporan-sensor.html

http://elektronika-dasar.web.id/tutorial/sensor-level-zat-cair/

# LAMPIRAN

## Lampiran 1. Biodata ketua, anggota dan dosen pembimbing

Biodata Ketua

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Anggil Agusta |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | L |
| 3 | Program Studi | Teknik Informatika |
| 4 | NIM | 4611413039 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Blora, 19 Agustus 1995 |
| 6 | E-mail | anggil@students.unnes.ac.id |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 089626449662 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SD Negeri 1 Ngelo | SMP Negeri 2 Cepu | SMK Negeri 1 Kasiman |
| Jurusan | - | - | TKJ |
| Tahun | 2001-2007 | 2007-2010 | 2010-2013 |

- Pemakalah Seminar Ilmiah

| No | Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar | Judul Artikel |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

- Penghargaan

| No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan  dalam pengajuan Hibah PKM-KC dengan judul KRATON (Kran Otomatis Nyala dan Mati) sebagai Solusi untuk Pengisian Air.

Semarang, 05 Oktober 2015

Pengusul,

(Anggil Agusta)

Biodata Anggota 1

- Identitas diri

| 1 | Nama Lengkap | Muhamad Aris |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | L |
| 3 | Program Studi | Teknik Informatika |
| 4 | NIM | 4611413003 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Pati, 5 September 1995 |
| 6 | E-mail | kirito@students.unnes.ac.id |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 089647793930 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SD Negeri Sonorejo | MTs Negeri Winong | SMA Negeri 1 Jakenan |
| Jurusan | - | - | IPA |
| Tahun | 2001-2007 | 2007-2010 | 2010-2013 |

- Pemakalah Seminar Ilmiah

| No | Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar | Judul Artikel |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

- Penghargaan

| No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan  dalam pengajuan Hibah PKM-KC dengan judul PKM-KC KRATON (Kran Otomatis Nyala dan Mati) sebagai Solusi untuk Pengisian Air.

Semarang, 05 Oktober 2015

Pengusul,

(Muhamad Aris)

Biodata Anggota 2

- Identitas diri

| 1 | Nama Lengkap | Eka Nur Afifah |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | P |
| 3 | Program Studi | Teknik Informatika |
| 4 | NIM | 4611413004 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Tegal, 26 Juni 1996 |
| 6 | E-mail | ekanurafifah26@gmail.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 085742130626 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SD Negeri Ketileng 1 | SMP Negeri 2 Kramat | SMA Negeri 3 Tegal |
| Jurusan | - | - | IPA |
| Tahun | 2001-2007 | 2007-2010 | 2010-2013 |

- Pemakalah Seminar Ilmiah

| No | Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar | Judul Artikel |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

- Penghargaan

| No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan  dalam pengajuan Hibah PKM-KC dengan judul PKM-KC KRATON (Kran Otomatis Nyala dan Mati) sebagai Solusi untuk Pengisian Air.

Semarang, 05 Oktober 2015

Pengusul,

(Eka Nur Afifah)

Biodata Anggota 3

- Identitas diri

| 1 | Nama Lengkap | Muhammad Andi Setiawan |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | L |
| 3 | Program Studi | Pendidikan Matematika |
| 4 | NIM | 4101412063 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Kudus, 6 Februari 1994 |
| 6 | E-mail | muhammadandisetiawanunnes@gmail.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 085640568826 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SD N 1 Gulang | SMP N 1 Mejobo | SMA N 1 Bae |
| Jurusan | - | - | IPA |
| Tahun | 2000-2006 | 2006-2009 | 2009-2012 |

- Pemakalah Seminar Ilmiah

| No | Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar | Judul Artikel |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

- Penghargaan

| No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan  dalam pengajuan Hibah PKM-KC dengan judul PKM-KC KRATON (Kran Otomatis Nyala dan Mati) sebagai Solusi untuk Pengisian Air.

Semarang, 05 Oktober 2015

Pengusul,

(Muhammad Andi Setiawan)

Biodata Dosen Pembimbing

- Identitas Diri

|  | Nama Lengkap | Riza Arifudin S.Pd., M.Cs. |
| --- | --- | --- |
|  | Jenis kelamin | L |
|  | Prodi | Teknik Informatika |
|  | NIDN | 0025058005 |
|  | Tempat dan Tanggal Lahir | Wonosobo, 25 Mei 1980 |
|  | Alamat Rumah | Jalan WismaSari VII/A1 Ngaliyan Semarang |
|  | E-mail | Riza_wsb@yahoo.com |
|  | Nomor Telepon/HP | 081325501075 |

- Riwayat Pendidikan

|  | S1 | S2 | S3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Perguruan Tinggi | Universitas Negeri Semarang | Universitas Gajah Mada | - |
| Jurusan | Pendidikan Matematika | Ilmu Komputer | - |
| Tahun Masuk-Lulus | 1998-2003 | 2008-2010 | - |

- Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

| No | Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Seminar MIPA | Pengembangan Model dan Strategi Pembelajaran Mapel MTK | 10 Desember 2005 di Hotel Grasia Semarang |
| 2 | Seminar Nasional Pendidikan MTK | Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbantuan Komputer Untuk Pengembangan Komputer Guru MTK | 16 Januari 2008 di Gedung Pasca Sarjana UNNES Bendan Ngisor |
| 3 | Seminar Pengantar Teknologi dan Informasi(SIMPATIK) 2011 | Aplikasi VB 6.0 untuk Penjadwalan Proyek dengan Penyeimbang Biaya Penggunaan Algo Genetika | 9 Maret 2011 di Hotel Pandanaran Semarang |

- Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

| No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - | - | - |
|  | - | - | - |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan proposal hibah.

Semarang, 05 Oktober 2015

Pendamping,

(Riza Arifudin S.Pd., M.Cs.)

## Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan

Peralatan penunjang :

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Harga Total (Rp) | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sensor Ketinggian Air | Alat Utama Kraton | 1 | 800.000 | 800.000 | beli |
| Pompa Air | Alat Utama Kraton | 1 | 800.000 | 800.000 | beli |
| Laptop | Membuat Program dan Mencoba Kraton | 3 bulan | 600.000/bulan | 1.800.000 | Sewa |
| Sub Total |  |  |  |  | 3.400.000 |

Bahan Habis Pakai :

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Harga Total (Rp) | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Database | Database data pengisian air | 1 | 1.300.000 | 1.300.000 | beli |
| Modem | Menyambungkan ke internet | 1 | 400.000 | 400.000 | beli |
| OS Windows | Sistem operasi laptop | 1 | 600.000 | 600.000 | beli |
| Quota modem | Menyambungkan ke internet | 10GB | 200.000 | 200.000 |  |
| Bak, pipa, kabel dll | Simulasi Kraton |  |  | 1.000.000 | beli |
| Konsumsi | Konsumsi | 4 | 250.000 | 1.000.000 | beli |
| Sub Total |  |  |  |  | 4.500.000 |

Perjalanan :

| Material | Justifikasi Perjalanan | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Harga Total (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Perjalanan Semarang - Surabaya | Survei alat | 2 | 300.000 | 600.000 |
| Surabaya | Penginapan | 2 | 500.000/orang | 1.000.000 |
| Jalan-Jalan Sekitar Semarang | Observasi tempat-tempat parkir | 2 | 100.000 | 200.000 |
| Sub Total |  |  |  | 1.800.000 |

Lain-Lain :

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Harga Total (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Administrasi | Administrasi Alat |  | 300.000 | 300.000 |
| Seminar | Mencari Masukkan | 1 kali | 100.000 | 100.000 |
| Laporan | Laporan Akhir | 5 buah | 60.000 | 300.000 |
| Publikasi | Iklan | 50 pamflet, 1 banner | 250.000 | 250.000 |
| Sosialisasi | Observasi dan Sosialisasi Masyarakat | 3 kali | 200.000 | 600.000 |
| Sub Total |  |  |  | 1.550.000 |

## Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas

Anggil Agusta

4611413039

Muhamad Aris

4611413003

Muhammad Andi Setiawan

4101412063

9(

Eka Nur Afifah

4611413004

| No. | Nama / NIM | Program Studi/ Angkatan | Bidang Ilmu | Uraian Tugas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Anggil Agusta | Teknik Informatika/ 2013 | Komputer | Koordinator |
| 2. | Muhamad Aris | Teknik Informatika/ 2013 | Komputer | Programming |
| 3. | Eka Nur Afifah | Teknik Informatika/ 2013 | Komputer | Laporan |
| 4. | Muhammad Andi Setiawan | Teknik Informatika/ 2013 | Komputer | Percobaan |

## Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Peneliti/ Pelaksana

|  | KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG Gedung H : Kampus Sekaran - Gunung Pati – Semarang Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan Email: pr3@unnes.ac.id Telp/Fax: (024) 8508003 |
| --- | --- |

SURAT PERNYATAAN KETUA PELAKSANA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama				: Anggil Agusta

NIM				: 4611413039

Program Studi 		: Teknik Informatika

Fakultas			: Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKM-Karsa Cipta saya dengan judul:

KRATON (Kran Otomatis Nyala dan Mati) sebagai Solusi untuk Pengisian Air yang diusulkan untuk tahun anggaran 2015 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 05 Oktober 2015

Mengetahui,						Yang menyatakan,

Pembantu Rektor

Bidang Kemahasiswaan

(Dr. Bambang Budi Raharjo, M.Si.)	(Anggil Agusta)

NIP 196012171986011001	NIM 4611413039

15

## Lampiran 5. Gambaran Teknologi yang akan Diterapkan