USULAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

SRI MARO (Seribu Mangrove) sebagai Green Belt dalam Upaya Penyelamatan Kondisi Pantai di Desa Kandang Panjang dari Ancama Abrasi

BIDANG KEGIATAN:

PKM PENGABDIAN MASYARAKAT

Diusulkan oleh:

      - Nur Laili Septiani 		 1401414133/2014

      - Mega Ditya Agustiana	 1401414192/2014

      - Emy Yulia Setyaningrum	1401414197/2014

      - Nur Larasati		1401414201/2014

      - Ulfa Camellia Frontyana 	1401413212/2013

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

KOTA SEMARANG

2015

PENGESAHAN PKM PENGABDIAN MASYARAKAT

- Judul kegiatan	: SRI MARO (Seribu Mangrove) sebagai Green Belt dalam Upaya Penyelamatan Kondisi Pantai di Desa Kandang Panjang dari Ancaman Abrasi

- Bidang kegiatan	: PKM-M

- Ketua Pelaksana Kegiatan

- Nama lengkap			: Nur Laili Septiani

- NIM				: 1401414133

- Jurusan				: PGSD

- Universitas/Institut/Politeknik	: Universitas Negeri Semarang

- Alamat Rumah dan No. Telp./HP	: Jl. Hos Cokroaminoto Kuripan  Lor

Gang 3 No. 26 Pekalongan Selatan/083862110555

- Alamat email			: nurlailiseptiani@yahoo.com

- Anggota Pelaksana Kegiatan/Penulis	:  4 orang

- Dosen Pendamping				:

- Nama Lengkap dan Gelar		:

- NIDN				:

- Alamat Rumah			:

- Telp				:

- Biaya Kegiatan Total

- Dikti				: Rp8.952.000,00

- Jangka Waktu Pelaksanaan		: 5 bulan

Semarang, Juni 2015

Mengetahui

Ketua Jurusan					Ketua Pelaksana

Nur Laili Septian

NIM 1401414133

Pembantu Rektor III			Dosen Pendamping

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL............................................................................................i

HALAMAN PENGESAHAN.................................................................................ii

DAFTAR ISI...........................................................................................................iii

RINGKASAN.........................................................................................................iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..............................................................................................1

B. Rumusan Masalah.........................................................................................1

C. Tujuan Kegiatan............................................................................................1

D. Luaran yang Diharapkan...............................................................................2

E. Manfaat Kegiatan..........................................................................................2

BAB II GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN.............................3

BAB III METODE PELAKSANAAN...................................................................4

BAB IV ANGGARAN DAN JADWAL KEGIATAN

A. Anggaran Biaya.................................................................................................7

B. Jadwal Kegiatan.................................................................................................7

DAFTARPUSTAKA..............................................................................................8

LAMPIRAN...........................................................................................................9

RINGKASAN

Sekarang ini tak banyak dijumpai tanaman mangrove di sekitar pesisir Pantai, hal tersebut terjadi karena beberapa faktor diantaranya kesadaran manusia akan pentingnya manfaat menanam mangrove dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai cara penanaman mangrove, selain itu ekspoitasi tanaman mangrove juga terjadi yang mana dialih fungsikan sebagai bangunan dan tambak. Untuk itu perlu adanya penanaman mangrove kembali guna menyelamatkan kondisi pantai akibat abrasi.  Penanaman mangrove juga dapat digunakan sebagai Belt Green  yang dapat menambah estetika pesisir pantai. Tujuan dari pelaksanaan penanaman 1000 mangrove tersebut tak lain adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penanaman pohon mangrove disekitar pantai mengajarkan cara penanaman tanaman mangrove, melestrarikan pohon moangrove agar tidak terjadi  kepunahan. mengurangi terjadinya abrasi di pesisir pantai.

BAB 1

PENDAHULUAN

- Latar Belakang Masalah

Seperti yang kita ketahui, bahwa daerah pesisir pantai merupakan daerah yang rentan akan abrasi. Mangrove merupakan tanaman yang terdapat di perairan di sekitar garis pantai yang dapat mencegah abrasi. Tanaman ini banyak hidup di pesisir pantai kawasan Indonesia, dan masyarakat pesisir adalah komunitas terpenting yang telah menjadi bagian dari ekosistem mangrove.

Namun sayangnya, sekarang ini tanaman mangrove jarang ditemukan disekitar pesisir pantai, karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat pesisir akan pentingnya mangrove sebagai pencegah abrasi, dan cara membudidayakannya. Faktor lain penyebab penurunan kuantitas mangrove adalah alih fungsi lahan sebagai tambak ikan dan pembangunan gedung. Menjaga kelestarian lingkungan merupakan suatu hal yang mutlak kita lakukan agar dapat dinikmati hingga generasi penerus kita. Oleh karena itu membudidayakan pohon mangrove sangat penting untuk dilakukan. Dan dari permasalahn tersebut munculah ide dari kami untuk melaksanakan kegiatan penanaman seribu mangrove di pesisir pantai agar dapat penyelamatkan kondisi pesisir pantai dari abrasi serta dapat menambah estetika pesisir pantai dengan Green Belt (sabuk hijau pantai).

- Rumusan Masalah

- Bagaimana cara penanaman mangrove yang baik untuk mengurangi terjadinya abrasi?

- Apakah dengan penanaman mangrove dipesisir Pantai Kelurahan Kandang Panjang dapat mengurangi abrasi?

- Tujuan Program

- Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penanaman pohon mangrove disekitar pantai.

- Mengajarkan cara penanaman mangrove

- Melestrarikan pohon moangrove agar tidak terjadi  kepunahan.

- Mengurangi terjadinya abrasi di pesisir Pantai Kandang Panjang.

D . Luaran Yang Diharapkan

1. Dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya manfaat pohon mangrove dalam mengurangi abrasi.

2. Dapat melestarikan tanaman mangrove agar tidak punah.

E .Manfaat Program

- Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

- Menambah pengetahuan masyarakat tentang membudidayakan tanaman mangrove.

- Mengurangi abrasi pesisir Pantai Kandang Panjang.

BAB 2

GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN

Kurangnya kesadaraan dan pengetahuan masyarakat sekitar pesisir pantai mengenai pentingnya tanaman mangrove untuk mengurangi abrasi di Pantai Kandang Panjang  Kecamatan Pekalongan Utara, serta minimnya kepedualian masyarakat terhadapat kelestarian lingkungan, membuat  kawasan pesisir pantai sedikit di temukan tanaman mangrove, banyak kawasan tanaman mangrove yang dialihfungsikan sebagai tambak ikan dan pembangunan gedung. Padahal tanaman mangrove sangat berperan penting dalam penyelamatan kondisi pantai akibat abrasi, selain itu juga dapat melestarikan tanaman mangrove dari kepunahan serta menambah estetika pesisir pantai.

BAB 3

METODE PELAKSANAAN

Observasi

- Melakukan tinjauan langsung untuk mengetahui mengapa masyarakat sekitar pesisir masih kurang memiliki kesaradan akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan pesisir.

- Melakukan tinjauan langsung apa penyebab masyarakat kurang mengetahui pentingnya manfaat serta cara membudidayakan  tanaman mangrove

- Melakukan observasi lingkungan sekitar pesisir pantai atau tempat penanaman mangrove.

Perizinan

Melakukan perizinan dan apartur desa setempat.

Sosialisasi

Diadakan sosialisasi pada masyarakat sekitar pesisir pantai Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara tentang   bagaimana cara membudidayakannya. Selain itu masyarakat diberi informasi betapa penrtingnya embudidayakan tanaman mangrove di pesisir pantai. Selanjutnya disampaikan maksud dan tujuan diselenggarakannya kegiatan Progran Kreatifitas Mahasiswa ini.

Pelaksanaan

Dilakukan praktek langsung yang didampingi oleh para mahasiswa. Kegiatan ini dilakukan pada hari libur kerja.

- Tahapan-tahapan penanaman

Menyiapkan alat dan bahan

Alat	:

- Pisau - Ember - Ajir - Parang - Ember - Cangkul - Cetok

Bahan	:

| - Bibit tanaman mangrove |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Tali Rafia |  |  |
| 3. Tali tambang |  |  |

Proses Penanaman Mangrove di Tepi  Pantai

Teknik penanamannya sendiri adalah sederhana, yaitu:

- Menyiapkan alat dan bahan untuk penanaman.

- Membersihakan tempat yang akan di tanami mangrove.

- Mengmbil satu bibit mangrove .

- Membuatan lubang tanam dengan menggunakan tangan maupun alat bantu sedalam 15 -20 cm.

- Membuka polibag yang menutupi sedimen dan akar bibit dengan hati-hati agar akar tidak rusak. Polibag  tidak dibuang secara sembarangan, tapi diletakkan polibek di atas ajir.

- Bibit dimasukkan kedalam lubang secara tegak sebatas leher akar dan ditutup kembali dengan lumpur. Bila ingin memasang ajir sebagai tanda adanya tanaman baru, maka ajir ditanam disamping bibit. Bila untuk melindungi bibit agar tidak hanyut dibawa ombak, bibit diikatkan pada ajir.

- Setelah itu, mengikat batang bibit mangrove ke ajir dengan menggunakan tali rafia.

- Menimbun dengan tanah. Dan tidak terlalu menekan tanah, sehingga oksigen bisa dengan leluasa ke luar dan masuk ke tanah.  Selanjutnya mengambil polibag yang terletak di atas ajir, kumpulkan menjadi satu di sebuah keranjang/plastik. Selanjutnya, polibek bisa didaur ulang menjadi berbagai  macam barang plastik daur ulang.

- Jarak tanam, pemasangan ajir secara tersusun rapi dan berpola dengan jarak tanam 1.5 m.

B. Teknik pelaksanaan

.

Pekalsanaan penanaman mangrove dilaksanakan dalam 2 tahap. Setiap tahap dilaksanakan penanaman 500 tananaman mangrove. Sebelum pelaksanaan penanaman, dilakukan pendataan jumlah orang akan terlibat dalam penanaman. Masyarakat dibagi menjadi beberapa  kelompok,,  Kemudian setiap orang dalam kelompok dibagi-bagi tugas, seperti: pembawa tali pengatur jarak tanaman, pengangkut bibit, pembuat lubang, pemasang ajir dan selebihnya penanam. Setelah kelompok dibagi, selanjutnya dijelaskan teknis penanaman oleh masyarakat yang telah dikader dan berperan sebagai koordinator kelompok.Setelah itu, setiap kelompok dibagikan peralatan penanaman dan menuju ke lokasi penanaman dengan membawa bibit/benih di ember masing-masing. Setelah tiba di lokasi kelompok langsung disebar, dan melakukan penanaman pada titik-tik yang telah ditandai.

BAB 4

BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

- Anggaran Biaya

| NO | JenisPengeluaran | Biaya |
| --- | --- | --- |
| 1 | Peralatan penunjang | Rp4.955.000,00 |
| 2 | Bahan habis pakai | Rp780.000,00 |
| 3 | Perjalanan | Rp1.750.000,00 |
| 4 | Lain-lain | Rp1.200.000,00 |
| Total |  | Rp8.952.000,00 |

- Jadwalpelaksanaan kegiatan

DAFTAR PUSTAKA

Khazali, M. 1999.  Panduan Teknis: Penanaman Mangrove bersama Masyarakat. Bogor: Wetlands International – Indonesia Programme,

Wibisono, I.T.C, Eko B.W, I Nyoman S. 2006. Panduan Praktis Rehabilitasi Pantai; Suatu pengalaman merehabilitasi kawasan Pesisir: Bogor. Wetlands International Indonesia Programme

LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota dan Dosen Pembimbing

1. Biodata Ketua

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Nur Laili Septiani |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) |
| 4 | NIM | 1401414133 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Pekalongan, 25 Desember 1995 |
| 6 | E-mail | septianinlaili@gmail.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 083862110555 |

- RiwayatPendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| NamaInstansi | SDN Landungsari 04 | SMPN 6 Pekalongan | SMAN 3 Pekalongan |
| Jurusan | - | - | IPA |
| TahunMasuk– Lulus | 2002-2008 | 2008-2011 | 2011-2014 |

Semarang, 8 Juni 2015

Nur Laili Septiani

NIM 1401414133

2. Biodata Anggota 1

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Mega DityaAgustina |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) |
| 4 | NIM | 1401414192 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Pati, 8 Agustus 1996 |
| 6 | E-mail | megaagustina0896@gmail.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 085729057874 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Instansi | SDN Angkatan Lor 02 | SMPN 1 Tambakromo | SMAN 2 PATI |
| Jurusan | - | - | IPA |
| Tahun Masuk– Lulus | 2002-2008 | 2008-2011 | 2011-2014 |

3. Biodata Anggota 2

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Emy Yulia Setyaningrum |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) |
| 4 | NIM | 1401414197 |
| 5 | Tempat Tanggal Lahir | Pati, 25 Juli 1996 |
| 6 | E-mail | setyaemy564@yahoo.com |
| 7 | Nomor Telepon/ HP | 0856640991208 |

- RiwayatPendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| NamaInstansi | SDN PatiLor 02 | SMPN 3 Pati | SMAN 2 PATI |
| Jurusan | - | - | IPA |
| TahunMasuk-Lulus | 2002-2008 | 2008-2011 | 2011-2014 |

Semarang, 8 Juni 2015

EmyYuliaSetyaningrum

NIM 1401414197

3. Biodata Anggota 3

- IdentitasDiri

| 1 | Nama Lengkap | ]Nur Larasati |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) |
| 4 | NIM | 1401414201 |
| 5 | Tempat Tanggal Lahir | Pati,16 Mei 1996 |
| 6 | E-mail | nurlarasati@yahoo.co.id |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 085642875962 |

- RiwayatPendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| NamaInstansi | SDN Pati Kidul 03 | SMPN 4 Pati | SMAN 2 PATI |
| Jurusan | - | - | IPA |
| TahunMasuk-lulus | 2002-2008 | 2008-2011 | 2011-2014 |

Semarang, 8 Juni 2015

NurLarasati

NIM 1401414201

4. Biodata Anggota 4

- IdentitasDiri

| 1 | Nama Lengkap | Ulfa Camellia Frontyana |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) |
| 4 | NIM | 1401413083 |
| 5 | Tempat Tanggal Lahir | Pekalongan, 15 Maret 1995 |
| 6 | E-mail | Ulfacamellia@ymail.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 085740284240 |

- RiwayatPendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| NamaInstansi | SD N Panjang Wetan 02 | SMP N 1 Pekalongan | SMA N 3 Pekalongan |
| Jurusan | - | - | IPA |
| TahunMasuk-Lulus | 2001-2007 | 2007-2010 | 2010-2013 |

Semarang, 8 Juni 2015

Ulfa Camellia Frontyana

NIM 1401413212

DOSEN PEMBIMBING

Nama				:

NIDN				:

Tempat, tanggal lahir		:

Jenis kelamin			:

Bidang keahlian		:

Jabatan fungsional		:

Jabatan struktural		:

Kantor/unit kerja		:

Alamat kantor/unit kerja		:

Telepon				:

Semarang,  8 Juni 2015

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan

- Peralatan penunjang

| No | Material | Kuantitas | Harga satuan | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cetok | 100 buah | Rp. 5000,00 | Rp. 500.000,00 |
| 2 | Ember | 10 buah | Rp. 30.000,00 | Rp. 300.000,00 |
| 3 | Ajir | 1000 buah | Rp. 500,00 | Rp. 500.000,00 |
| 4 | Gunting | 5 buah | Rp. 5.000,00 | Rp. 25.000,00 |
| 5 | Parang | 5 buah | Rp.15.000,00 | Rp. 75.000,00 |
| 6 | Cangkul | 1 buah | Rp. 35.000,00 | Rp. 35.000,00 |
| 7 | Bibit tanaman mangrove | 1000 buah | Rp. 3.500,00 | Rp. 3.500.000,00 |
| 8 | Tali rafia | 10 gulung | Rp. 4000,00 | Rp. 40.000,00 |
| 9 | Meteran | 1 buah | Rp. 20.000,00 | Rp. 20.000,00 |
| Total |  |  |  | Rp. 4.995.000,00 |

- Bahan habis pakai

| No | Material | Justifikasi pemakaian | Kuantitas | Harga satuan | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kertas HVS A4 80 gr | Administrasi dan pembuatan modul | 2 rim | Rp 40.000,00 | Rp 80.000,00 |
| 2 | Pembelian tinta print | Administrasi dan pembuatan modul | 5 set | Rp 50.000,00 | Rp 250.000,00 |
| 3 | Benner | Sosialisasi program | 2 | Rp150.000,00 | Rp 300.000,00 |
| 4 | Pamflet | Sosialisasi program | 20 | Rp 7.500,00 | Rp 150.000,00 |
| Total |  |  |  |  | Rp 780.000,00 |

- Perjalanan

| No | Material | Justifikasi pemakaian | Kuantitas | Harga satuan | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Perjalanan Pekalongan – Semarang | Pelaksanaan program | 5 paket | Rp 300.000,00 | Rp 1.500.000,00 |
| 2 | Transportasi lapangan | Pembalian alat penunjang | 1 paket | Rp 250.000,00 | Rp 250.000,00 |
|  |  |  |  |  | Rp 1.750.000,00 |

- Lain –lain

| No | Material | Justifikasi pemakaian | Kuantitas | Harga satuan | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konsunsi | Konsumsi saat kegiatan | 1 paket | Rp. 400.000,00 | Rp.400.000,00 |
| 2 | ATK | Penunjang pelaporan keuangan | I paket | Rp 100.000,00 | Rp. 100.000,00 |
| 3 | Pengadaan laporan | Pembuatan laporan, benner, pamflet, dokumentasi | 1 set | Rp 700.000,00 | Rp. 700.000,00 |
| Total |  |  |  |  | Rp. 1.200.000,00 |

- Jumlah Total

| No | JenisPenegeluaran | Total |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pengadaan alat dan bahan | Rp4.955.000,00 |
| 2 | Bahan habis pakai | Rp780.000,00 |
| 3 | Perjalanan | Rp1.750.000,00 |
| 4 | Lain – lain | Rp1.200.000,00 |
| Total |  | Rp8.952.000,00 |

Lampiran 3

Susunan Organisasi danPembagian Tugas

| No | Nama/NIM | Program Studi | BidangIlmu | AlokasiWaktu | UraianTugas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nur Laili Septiani/ 1401414133 | PGSD | Pendididkan | 5 bulan | Ketua pelaksana, observasi tempat dan masyarakat, sosialisasi, training, pendampingan dan pembimbingan penanaman mangrove |
| 2 | Emy Yulia Setyaningrum / 1401414197 | PGSD | Pendididkan | 5 bulan | Sekretaris, sosialisasi, training pendampingan dan pembimbingan penanaman mangrove |
| 3 | Nur Larasati / 1401414201 | PGSD | Pendididkan | 5 bulan | Bendahara, training pendampingan dan pembimbingan penanaman mangrove, evaluasi |
| 4 | Mega Ditya Agustina/ 1401414192 | PGSD | Pendididkan | 5 bulan | Koordinator pengadaan alat dan bahan, training, pendampingan dan pembimbingan penanaman mangrove dan evaluasi |
| 5 | Ulfa Camellia Frontyana/1401401413212 | PGSD | Pendididkan | 5 bulan | Koordinator lapangan, persiapan training, training pendampingan dan pembimbingan penanaman mangrove, evaluasi |

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI/PELAKSANA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama		: Nur Laili Septiani

NIM		: 1401414133

Program studi	: Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Fakultas		: Ilmu Pendidikan

Dengan ini menyatakan bahwa usulan PKM-M saya dengan judul: “SRI MARO (Seribu Mangrove) sebagai Green Belt dalam Upaya Penyelamatan Kondisi Pantai di Desa Kandang Panjang dari Ancama Abrasi” yang disulkan untuk tahun anggaran 2014/2015bersifat original dan belum pernah dibiayai lembaga atau sumber dana lain.

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 8 Juni 2015

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan		Yang menyatakan,

Drs. Masrukhi, M.pd						Nur Laili Septiani

NIP. 196205081988031002					NIM. 1401414133

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJASAMA DARI MITRA USAHA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama				:

Pemimpin Mitra Usaha	:

Bidang Usaha			:

Alamat				:

Dengan ini menyatakan Bersedia untuk Bekerjasama dengan Pelaksana Kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa-Pemberdayaan Masyarakat.

Nama Ketua Tim Pengusul	: Nur Laili Septiani

NIM				: 1401414133

Program Studi			: Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Nama Dosen Pembimbing      :

Perguruan Tinggi		: Universitas Negeri Semarang

guna menerapkan dan mengembangkan IPTEKS pada tempat usaha kami.

Bersama ini pula kami nyatakan dengan sebenarnya bahwa di antara pihak Mitra Usaha dan Pelaksana Kegiatan Program tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan ikatan usaha dalam wujud apapun juga.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada unsur pemaksaan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan,  Juni 2015

Yang Menyatakan,

Denah Lokasi Mitra Kerja